MZE-43363/2022-12122



mzedms023764333

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-36027/2021-11153NAŠE ČJ.: MZE-43363/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 13. 7. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500138337 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No633\_LPIS\_Predtisky\_zmenove\_red.(Z32495)**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500138337 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No633\_LPIS\_Predtisky\_zmenove\_red. (Z32495)

Nový termín: do 29.7.2022

Zdůvodnění:

Předmětem požadavku PZ 633 je vytvoření nové verze aplikace pro předtisky změnových žádostí jakožto navazujícího prvku na SW pro předtisky jednotné žádosti 2022 s termínem do 15.7.2022. Od 1. do 10. července probíhal SW update databáze LPIS a nebylo možno testovat. Pracovníci SZIF zaslali vyjádření, že předpokládají možné dokončení testování 14.7.2022. Vypořádání případných připomínek a akceptace není tedy pravděpodobná v termínu do 15.7.2022. S přihlédnutím k probíhajícím letním dovoleným se proto jeví jako vhodné prodloužit termín pro akceptaci plnění odpovídajícím způsobem, tj. jak výše uvedeno do 29.7.2022

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Velasředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: