MZE-50032/2022-12122

mzedms024187228

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152 NAŠE ČJ.: MZE-50032/2022-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 22. 8. 2022

Prodloužení termínu dodání objednávky č.4500139828_665_PZ_PRAIS_II_2022_eAGRIAPP_REP_CERTIFIKATY_(Z33506)

Vážený pane xxx,

tímto vám oznamujeme prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139828  665_PZ_PRAIS_II_2022_eAGRIAPP_REP_CERTIFIKATY_(Z33506) na nový termín do 30.10.2022.

Zdůvodnění:

PZ je za dodavatele hotové, prodloužení je požadováno na základě předběžné dohody s ředitelem Odb. environment. a ekolog. zemědělství (Ing. Zedkem) z důvodu dostatečného času na důkladné otestování i s externími subjekty.

Vše bylo schváleno garantem registru.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Velas ředitel odboru |  |

Přílohy: