Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

- Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

- se sídlem:		Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

- zastoupen:		RNDr. Ivo Hermanem, ředitelem školy

- IČ:			00576441

- DIČ:		neplátce DPH

- bankovní spojení:

- číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Bc. Radovan Němec, tel.: 556 836 551, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma	Holmark Creative, s. r. o.

- se sídlem:		Loučka 2, 783 22 Cholina

- zastoupena:	Michal Holčík - jednatel

- IČ:			29388244

- DIČ:		CZ29388244

- bankovní spojení:	Raiffeinsen bank

- číslo účtu:		6002828028/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45547, tel.: 773565250, e-mail: michal.holcik@holmark.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2022 Smlouvu o dílo k zakázce „Rekonstrukce podlahy a obložení stěn tělocvičny“ vyhlášené dne 22. 3. 2022. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30. 9. 2022. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je nutnost položení nové hydroizolace podlahy.

III.
Předmět dodatku

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odstavec 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění v odstavci 1 článku IV. Doba a místo plnění, lhůta pro plnění takto:

Termín předání dokončeného díla se stanovuje nejpozději do 30. 9. 2022.

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odstavec 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se z důvodu víceprací navyšuje cena za dílo v ustanovení článku V. odst 1. o vícepráce:

Cena bez DPH	247 130,46 Kč

DPH 21 %	51 897,40 Kč

Cena včetně DPH	299 027,86 Kč

Položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

IV.
Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo k zakázce „Rekonstrukce podlahy a obložení stěn tělocvičny“ vyhlášené dne 22. 3. 20122 ze dne 21. 4. 2022 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

| Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 26. 8. 2022 ……………………………………. RNDr. Ivo Herman za objednatele |  | V Loučce dne 26. 8. 2022 …………………………….. Holčík Michal - jednatel za zhotovitele |
| --- | --- | --- |