# DODATEK Č. 1

# KE smlouvĚ  o  dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany:

Objednatel:

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem:	Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov

zastoupen:	Ing. Mikuláš Peths

IČ:	00601292

bankovní spojení:	Komerční banka Krnov

číslo účtu:	5537771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Miroslav Geryk, tel.: 774 630 321 – technický dozor stavebníka

Zhotovitel

Stavební firma		AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem:	Čsl. armády 835/36, 794 01  Krnov

zastoupena:	Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek

IČO:	05091632

DIČ:	CZ05091632

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:	865380410257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních, realizace a předání díla:

Bc. Aleš Fousek		tel.č.: 777 786 685

Tomáš Fousek			tel.č.: 724 783 222

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„Stavební úpravy 1.NP školy SPgŠ A SZŠ – sociální zařízení“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo, ze dne 1.6.2022 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem  V. Cena za dílo.

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

V. Cena díla

Smluvní cena díla se snižuje z důvodu méně prací.

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo

Smluvní cena díla bez DPH			454.353.22 Kč

DPH 21%					  95.414,18 Kč

Smluvní cena díla s DPH			549.767,40 Kč

Při realizaci stavebních prací vznikl požadavek na více práce na částku:

Cena bez DPH	                                  	     	     46.676,15 Kč

DPH 21%					       9.801,99 Kč

Cena s DPH					     56.478,14 Kč

Současně bylo dohodnuto neprovádět práce na částku:

Cena bez DPH	                                  	     	     - 46.799,42 Kč

DPH 21%					       - 9.827,88 Kč

Cena s DPH					     - 56.627,30 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečná cena díla

Celková cena díla bez DPH 		               454.229,95 Kč

DPH 21%     					    95.388,29 Kč

Celková cena díla vč. DPH          	               549.618,24 Kč

Součástí dodatku je položkový rozpočet – příloha č.1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Krnově dne:

…………………………………………..…..                                			…………………………..…………………

Ing. Mikuláš Peths					                           Tomáš Fousek

ředitel školy 							               jednatel firmy

Přílohy dodatku č. 1 – položkový rozpočet