Příloha č. 2

# Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Oprava terasy Beskydského divadla, Nový Jičín

Po dohodě projektanta, objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

- změna izolací a skladby podlah terasy – vícepráce 			      + 233.214,00 Kč

- změna izolací a skladby podlah terasy – méněpráce 			         - 76.999,50 Kč

- neprováděné práce – KTÚ a vegetační úpravy				         - 19.074,00 Kč

změny celkem bez DPH 			          				      + 137.140,50 Kč

cena dle SoD bez DPH 			          				         690.000,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH		          				         827.140,50 Kč

DPH 21% 					                                                        173.699,50 Kč

cena dle dodatku č. 1 vč. DPH 21%	                                                     1.000.840,00 Kč