IČ objednatele: 47674521					IČ zhotovitele: 42866456

DIČ objednatele: CZ47674521					DIČ zhotovitele: CZ42866456

Zak. č. zhotovitele: 11 219

## DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. SML2022-005-INV497 objednatele

I. Smluvní strany

Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,

Šířava 482/21, 750 02 Přerov

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, č. vložky 675

Statutární zástupce:		Ing. Jiří Pavlík, ředitel akciové společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:		Ing. Jiří Pavlík, ředitel akciové společnosti

po stránce technické:		Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

2. Zhotovitel:	VODING HRANICE, spol. s r.o.,

Zborovská 583, 753 01 Hranice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

Statutární zástupce:		Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:		Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

po stránce technické:		Ing. Robert Roh, technický ředitel

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2022-005-INV497 k vypracování dokumentace pro zadání projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení pro stavbu s názvem: „Stavba věžového vodojemu Horní Nětčice – výběr staveniště“.

Z důvodu:

- při vypracování dokumentace pro zadání PD bylo prověřováno několik přípustných variant pro umístění nového věžového vodojemu, a to mimo zastavěnou část obce Horní Nětčice. Tyto dílčí varianty je nutné projednat s vlastníky dotčených pozemků. Projednávání s vlastníky pozemků je časově náročné a v případě právnických osob je navázáno na rozhodnutí statutárních orgánů

proto po vzájemné dohodě u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 1  znění smlouvy o dílo č. SML2022-005-INV497 takto:

Čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy:

- do 15.12.2022

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML2022-005-INV497 se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML2022-005-INV497 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá stran obdrží po jednom vyhotovení

V Přerově, dne 26.7.2022				V Hranicích, dne 26.7.2022

Za objednatele:					 	Za zhotovitele:

Ing. Jiří Pavlík	 					Bc. Radim Žaloudek

ředitel akciové společnosti 				jednatel společnosti