**SMLOUVA O DÍLO**

 **č. 202203**

**Ev. č. objednatele: 36/14802201/2022**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.

### *Smluvní strany*

1. Objednatel**: Střední odborné učiliště Nové Strašecí**

se sídlem: Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí

 IČ: 148 02 201

zastoupen: xxx, ředitel PO,
tel: xxx, e-mail: xxx

**(dále jen „objednatel“ na straně jedné)**

2. Zhotovitel**: Abisko stavební s.r.o.**

se sídlem: Huřviny 2528, Rakovník II, PSČ 270 36

IČ: 077 31 931

DIČ: CZ 07731931

Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306587

Bankovní spojení: ČSOB 28 68 82 511/0300

zastoupen: **xxxxx**

 **(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo tohoto obsahu (dále jen „smlouva“)

**Čl. II.**

### *Základní ujednání*

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti aktuálně zapsané jako předmět jeho podnikání v obchodním rejstříku, že je způsobilý poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy a že k tomu má dostatek odborné způsobilosti. Jeho oprávnění provést dílo, které je předmětem této smlouvy není žádným způsobem omezeno, zejména není vůči němu vedeno insolvenční řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu všech závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy, tj. na zaplacení ceny za provedení díla.
3. Objednatel prohlašuje, že mu není známo, že by objekt specifikovaný v čl. III. této smlouvy byl zatížen právními či faktickými vadami, které by bránily provedení díla dle této smlouvy nebo ohrozily průběh provádění díla. Toto prohlášení objednatel činí jako osoba (laik), která nemá kvalifikaci k odbornému posouzení stavu objektu v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si objekt – specifikovaný níže v čl. III smlouvy, na kterém bude provádět dílo, prohlédl a že tento objekt (stav tohoto objektu) je způsobilý k provedení díla dle této smlouvy.

**Čl. III.**

***Předmět smlouvy***

Předmětem této smlouvy je provedení díla zhotovitelem za sjednanou cenu objednateli. Dílem podle této smlouvy (dále jen “dílo“) se rozumí provedeníSOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 - ,,Oprava střechy na dílnách’’

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Dílo zahrnuje především provedení těch prací a dodávek, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu ze dne 26.7. 2022 a který je přílohou této smlouvy.
3. Zhotovení díla obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. Součástí díla jsou rovněž všechny práce a dodávky, které mohl nebo měl zhotovitel díla předpokládat jako nutné nebo účelné k řádnému provedení díla a k dosažení žádoucích užitných a funkčních vlastností díla.
4. Objednatel zajistí pro účely stavby zábor veřejného prostranství v přilehlém okolí objektu, v rozsahu nezbytně nutném k provedení. Smluvní strany se dohodly, že úhrada poplatků za zábor veřejného prostranství, jdou po celou dobu provádění díla až do okamžiku jeho předání k tíži zhotovitele.
5. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele k zaplacení ceny díla za jeho provedení a dále závazek řádně provedené dílo převzít.

**Čl. IV**

***Místo plnění***

1. Místem plnění je bytový dům na adrese **Nové Strašecí, Sportovní 1135, objekt s parc. č. 1102 - ,,Oprava střechy na dílnách’’** (dále jen „objekt“).

Čl. V.

### *Dodací lhůta, předání a převzetí díla*

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce dle písemné dohody s objednatelem.
2. Podmínkou pro zahájení prací je předání staveniště zhotoviteli **10 dní** před zahájením prací.
3. Termín zahájení prací **12. 9. 2022.**

Termín dokončení všech prací a předání díla: do **30. 11. 2022** od zahájení.

Do této doby realizace nespadá případné odstraňování drobných vad a nedodělků, odsouhlasených objednatelem, které nejsou způsobilé bránit řádnému užívání díla a které budou odstraněny v souladu s odst. 6 tohoto článku.

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit sjednaný termín dokončení díla v případě, že klimatické podmínky nebudou dovolovat zdárný průběh prací při zachování jejich kvality. Dny, po které nebude podle předchozí věty možno pokračovat v práci, budou zapsány ve stavebním deníku s odůvodněním a tento zápis bude odsouhlasen objednatelem.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v rozsahu podle této Smlouvy a předáním díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Objednatel se zavazuje převzít dílo nebo jeho ucelenou část po úplném dokončení a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které však nebudou způsobilé bránit řádnému užívání díla. Vady a nedodělky pak budou vyznačeny v předávacím protokolu či v dílčím předávacím protokolu. Zhotovitel se tyto vady a nedodělky zavazuje odstranit v přiměřené lhůtě ode dne předání díla nebo jeho části, nejpozději však do 30 dnů ode dne předání díla nebo jeho části, pokud nepůjde o prvek, který má delší termín dodání z důvodu jeho výroby. V případě, že zhotovitel tyto vady nebo nedodělky i přes písemné upozornění neodstraní ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě, a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti ze záruky za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele zhotovit dílo bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději **5** dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí v místě plnění. Tato výzva musí být učiněna písemnou formou zápisem do stavebního deníku. Dokladem o předání díla bude Protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků, které nebrání ani nejsou způsobilé bránit řádnému užívání díla. Dále je zhotovitel při předávání předložit

 - revizi hromosvodu střechy

 - návod na údržbu

Čl. VI.

***Cena díla a platební podmínky***

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dílo ve výši **2 560 248,68 Kč (slovy: dva miliony pět set šedesát tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých šedesát osm haléřů) včetně 21% DPH**. Tato částka byla dohodnuta dle položkové cenové kalkulace (která je přílohou této smlouvy). V případě, že se nezmění rozsah díla, tj. mezi zhotovitelem a objednatelem nedojde k uzavření písemného dodatku k této smlouvě měnící rozsah díla, je cena díla konečná a úplná.
2. Cena za dílo je stanovena smluvně na základě nabídky zhotovitele a je konečná a zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla zhotovitelem objednateli (včetně např. nákladů na odvoz a ekologickou likvidaci odpadů a nákladů na skládkování). Cena za dílo zahrnuje rovněž daň z přidané hodnoty.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo bude uhrazena následujícím způsobem:
4. Podkladem pro vystavení průběžné faktury je soupis provedených prací prací za dané období, který odsouhlasí vždy-zástupce dodavatele (zhotovitele) a zástupce investora (objednatele). Tento dokument bude zpracován k poslednímu dni v měsíci v daném období. Tento protokol bude kromě seznamu provedených prací za dané období obsahovat i stanovení jejich ceny dle položkového rozpočtu ze dne **12.8.2022** V průběhu provádění díla bude zhotovitel fakturovat dílčími fakturami vč. DPH až do celkové výše 90 % z ceny díla.
5. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla bez vad a nedodělků.

Všechny faktury zhotovitele musí kromě obecných náležitostí obsahovat:

* označení objednatele
* označení místa plnění
* číslo této smlouvy
* číslo faktury
* splatnost **30** dnů ode dne doručení
* označení peněžního ústavu, na který se má platba provést
* razítko a podpis oprávněné osoby
1. Obě strany se dohodli na elektronickém zasílání faktur na e-mailovou adresu: info@souzns.cz
2. Za den úhrady se považuje den poukázání částky Objednatelem na účet Zhotovitele.
3. V případě prodlení s termínem úhrady průběžné fakturace za provedené práce na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn zastavit práce na stavbě do doby, než objednatel uhradí příslušné faktury.

Čl. VII.

### *Práva a povinnosti smluvních stran*

1. Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli přístup do objektu a umožní mu provádění prací v pracovní a mimopracovní dny od 7,00 hod do 18,00 hod a od 18,00 hod do 19,00 hod pouze práce nezpůsobující hluk, v mimopracovní dny pouze práce nezpůsobující hluk.
2. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům Zhotovitele ve vstupu na staveniště. V průběhu provádění díla dle této smlouvy bude v objektu zachován běžný provoz objektu, jako bytového domu, což smluvní strany berou na vědomí. Na staveniště (vyjma těch prostor staveniště, do kterých je běžné vstupovat v souvislosti se zachováním běžného provozu obytného domu) mohou vstupovat pouze pracovníci Zhotovitele a zástupci Objednatele uvedeni v čl. XI této smlouvy. Ostatní pouze se souhlasem Zhotovitele.
3. Objednatel se dále zavazuje poskytnout Zhotoviteli přívod vody a elektrické energie. Náklady na vodu a elektrickou energii jdou k tíži objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že voda a elektrická energie budou používány výhradně k zajištění stavebních prací a budou užívány hospodárně.
4. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sám nebo prostřednictvím zvolené osoby.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a postupovat vždy v souladu s platnými právními předpisy a normami (včetně předpisů z oblasti bezpečnosti, hygieny, požární ochrany a ekologie). Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí, chránit zájmy i majetek objednatele a v maximální míře omezit negativní dopady své činnosti na okolí.
6. Zhotovitel je pro provedení díla povinen použít pouze nové výrobky a materiály. Použité nebo repasované výrobky nebo materiály je možné použít jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá za pořádek, čistotu a bezpečnost na staveništi, včetně částí domu a jeho okolí dotknutých stavební činností a je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
8. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti (pracovištěm se pro účely této smlouvy rozumí zejména místo plnění uvedené v Čl. IV odst. 1), upozorní na ně své pracovníky a další jím sjednané subdodavatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědnou osobou objednatele.
9. Zhotovitel písemně upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovišti nebo v souvislosti s ní vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku objednatele, nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení či objektů.
10. Za škodu, kterou způsobí na životě, zdraví nebo majetku objednatele nebo třetích osob při nebo v souvislosti s prováděním díla, odpovídá zhotovitel v plném rozsahu. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a je si vědom, že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
11. Zhotovitel je povinen před zahájením prací prověřit, zda technický návrh pro provedení díla nemá nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady tohoto návrhu, je povinen předem písemně upozornit.
12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deníka a po dokončení díla jej předá objednateli.
13. Nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli včetně všech zapůjčených klíčů.
14. Objednatel poskytne bezplatně Zhotoviteli po dobu trvání stavby místnost pro účely stavby.

Čl. VIII.

### *Pojištění a záruky*

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu účinnosti této smlouvy pojištěn pro odpovědnosti za škodu v souvislosti s činnostmi, které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku ke jménu Zhotovitele a které souvisí s plněním díla podle této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v záruční době vlastnosti v této smlouvě sjednané, nebo v případě jejich nesjednání, obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje základní záruku za provedené práce po dobu **60 měsíců**, tato záruka se vztahuje na dodaný materiál i provedenou práci. Základnízáruka se nevztahuje na nátěry a tmelené spoje a dodávky technologických zařízení. Zhotovitel poskytne záruku na tmelené spoje, nátěry a technologická zařízení po dobu trvání **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Pokud objednavatel převezme dílo s vadami a nedodělky, záruční lhůta se prodlouží o dobu od převzetí takového díla s vadami a nedodělky, do doby jejich řádného odstranění.
4. Případné vady díla vzniklé v průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit tyto vady zdarma. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění případných vad do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Reklamaci uplatní objednatel u zhotovitele písemně, stejně tak termín odstranění vad bude objednateli oznámen písemně.
5. V případě, že se prokáže, že reklamace je neoprávněná má zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu nákladů s tímto spojených.
6. V případě zjištění vady, jež ohrožuje bezpečnost a provoz díla nebo v jejímž důsledku hrozí bezprostředně havárie nebo k této havárii již došlo, je zhotovitel povinen zajistit zahájení odstranění takové vady na vlastní náklady do 48 hodin od jejího nahlášení objednatelem zhotoviteli. Objednatel se současně zavazuje takovou vadu reklamovat bez zbytečného odkladu ihned po jejím zjištění a učinit veškeré kroky k zabránění vzniku dalších škod.
7. Jestliže Zhotovitel neodstraní reklamované vady v přiměřené lhůtě, nejpozději však ve lhůtách dle odstavce 4 a 6 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neplně funkční část díla. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti ze záruky za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části. Objednatel má právo na 5% pozastávky z fakturace do odstranění vad a nedodělků zhotovitelem.
8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- nedodržováním návodu pro provoz a údržbu střechy

- neoprávněným zásahem třetí osoby

- mechanickým poškozením

- působením nevhodných chemických látek aplikovaných osobou odlišnou od zhotovitele či jím pověřenou

- živelnými pohromami

- vyšší mocí a na vady, jejichž příčina nesouvisí s předmětem díla.

1. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy, nebo na plnění jiných závazků ze smlouvy.

Čl. IX.

### *Sankce*

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %( pět setin procenta) z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s předáním díla (viz čl. V. odst. 3 smlouvy). Za řádné předání díla je považováno předání díla bez vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla.
2. Při nedodržení termínu splatnosti zhotovitelem vystavených faktur v souladu s čl. VI. bodu 4 a 7 této smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení.

Čl. X.

### *Odstoupení od smlouvy*

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vedle případů stanovených zákonem také v případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele:

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje:

1. zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému plnění, a toto porušování neodstraní ani v přiměřené lhůtě,
2. zhotovitel při zhotovení díla provádí technologické postupy, práce nebo používá materiál, které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky kvality, množství či jinak odporují dohodnutým podmínkám, a toto porušování neodstraní ani v přiměřené lhůtě,
3. zhotovitel je v prodlení s dodržením termínu předání díla dle této smlouvy po dobu delší než 20 dnů,
4. zhotovitel neoprávněně přerušil zhotovování díla nebo neoprávněně zastavil zhotovování díla na dobu delší než 20 dnů.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

1. v insolvenčním řízení bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele,
2. návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
3. zhotovitel vstoupí do likvidace
4. zhotovitel podá dlužnický insolvenční návrh
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud:

a) Objednatel neuhradí i přes písemné upozornění zhotovitele dohodnuté platby do 14 dnů po lhůtě splatnosti.

b) Přes písemné upozornění zhotovitele neposkytuje objednatel zhotoviteli dohodnutou součinnost pro provádění díla, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, a neposkytnutí této součinnosti znemožňuje provedení díla dle této smlouvy.

Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

a) v insolvenčním řízení bude vydáno rozhodnutí o úpadku objednatele,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku objednatele,

c) objednatel vstoupí do likvidace

d) objednateltel podá dlužnický insolvenční návrh

1. Odstoupení od této smlouvy z výše uvedených důvodů je možné provést pouze písemně. Účinky odstoupení nastávají den následující po dni doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Čl. XI.

 ***Ostatní ujednání***

Při operativním technickém řešení činností na stavbě, při potvrzování protokolů, stavebního deníku, schvalování faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho části zastupují

Zhotovitele: xxxxxx

Objednatele: : xxxxxxx

Nebo jiní pověření zástupci Objednatelem (Zhotovitelem). Pověření bude předáno Zhotoviteli (Objednateli) písemně.

Čl. XII.

### *Závěrečná ustanovení*

1. Změny nebo doplňky této Smlouvy lze provést pouze písemně, na základě dohody zástupců smluvních stran, stvrzené podpisy.
2. Smluvní strany této Smlouvy o dílo prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu o dílo uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem.
3. Tato Smlouva je výrazem úplného porozumění obou stran ohledně jejího účelu. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel.
6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
7. V případě, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude mít tento stav vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude smluvními stranami nahrazeno ustanovením novým, které bude svým smyslem neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení co nejbližší.
8. Doručuje se písemně, na adresy účastníků této Smlouvy uvedené v jejím záhlaví. V pochybnostech se doručením rozumí pátý den poté, kdy byla zásilka předána jako doporučená, do přepravy uživateli poštovní licence.

Čl. XIII.

### *Informace o zpracování osobních dat*

##

1. Vyplněním Vašich osobních údajů se ABISKO stavební, s.r.o., se sídlem 2528, Huřviny, 270 36 Rakovník II, IČ: 07731931, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, DIČ fyzické osoby, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, po dobu záruky a dobu nezbytně nutnou k uložení tohoto dokumentu. Tyto údaje zpracováváme za účelem realizace předmětu smlouvy.

## Vaše práva

 Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email magdalena.derzsi@abisko.cz nebo na sídlo naší společnosti: ABISKO stavební, s.r.o., 2528, Huřviny, 270 36 Rakovník II.

V Rakovníku dne V Novém Strašecí dne

zhotovitel: objednatel:

…………………………………… …………………………………………………………………

 xxxxx xxxxxx

jednatel společnosti za Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Součástí smlouvy o dílo jsou:

* Položkový rozpočet ze dne 12. 8. 2022