uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Adresa:  Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

## Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

## IČ/DIČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l:

ALINEX, s.r.o.

Adresa: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Zastoupený: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C,

vložka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů předání níže uvedených dílčích fakturačních celků u vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ohníč z důvodu personálních změn u geodetické skupiny zhotovitele. Tímto dodatkem se následovně prodlužují termíny plnění u etap:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně stabilizace do 30.11.2013.

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. do 30.11.2013.

Zároveň  se mění příloha č. 1.1 ke SOD – KoPÚ Ohníč „Krycí list nabídkové ceny“ u bodu Přípravné práce 1.4 a 1.5.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 305-2012-130740, číslo zhotovitele 19/2012, ze dne 9.2.2012 zůstávají v platnosti.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l.l.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Teplicích dne 23. 9. 2013	                                V Praze dne 19. 9. 2013

Za objednatele:				         Za zhotovitele:

…………………………………………               ……………………………………

Mgr.  Michal Gebhart                                         doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

vedoucí Pobočky Teplice                                      jednatel ALINEX, s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj