Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA starostou

bankovní účet číslo: xxx

xxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	Vlastimil Jachan

IČO: 736 40 069, DIČ: xxx

se sídlem U Dolního rybníka 341, 568 02 Svitavy

zastoupena Vlastimilem Jachanem

bankovní účet číslo: xxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Stavební úpravy severního schodiště u podchodu Ottendorferova domu“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18. 3. 2022.

B.

Mezi objednatelem a zhotovitelem došlo, na základě odůvodněného požadavku zhotovitele, k prodloužení termínu dokončení díla. Jedná se o provedení speciálních dlažeb schodiště a obkladu stěn části podchodu.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

v článku 3. Smlouvy o dílo se v bodě 1. mění termín dokončení díla z původního 31. 8. 2022

na 10. 10. 2022.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

#### Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22. 8. 2022.

#### Ve Svitavách dne 29. 8. 2022

#### Za objednatele:	                  Za zhotovitele:

…………………………………………….	…………………………………………….

Mgr. Bc. David Šimek,MBA	Vlastimil Jachan

starosta města Svitavy