Dodatek č. 1                                    čj.   SOSFM/02387/2022

KE SmlouVĚ o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku a zámečnické práce pro SOŠFM

Část č. 1:	Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku

mezi:

I.
Smluvní strany

- Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

- se sídlem: 	Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, 738 01

- zastoupena:	Ing. Janem Durčákem, ředitelem

- IČO:	00844691

- DIČ:	CZ00844691

- bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu:	XXXXXXXX/XXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx,  zástupce ředitele pro praktické vyučování

tel. +420 xxxxxxxxx

e-mail:   xxxxxx@xxxxx.xx

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma: 	IVARA BAU s.r.o.

- se sídlem:	tř. T.G.Masaryka 1129, 738 01 Frýdek – Místek

- zastoupena:	Radomírem Čížkem, jednatelem společnosti

- IČO:	03010953

- DIČ:	CZ03010953

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 59113

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Radomír Čížek, jednatel společnosti, tel.: +420 xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku a zámečnické práce pro SOŠFM, část č. 1: Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku“. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

- Smluvní strany se dohodly, že u veškerých méněprací a víceprací bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných cenovou soustavou RTS, a. s.

- Dle čl. V. odst. 3, písm. b) Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje o vícepráce specifikované v čl. I. odstavci č. 4 - tohoto dodatku.

- Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu nastalých víceprací, kdy dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222, odst. 5 a 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

- Situace dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku bude po dohodě obou stran řešena - viz. dotčené položky popsané v příloze – změnových listech.

- Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:

- Smluvní cena díla činí:

- cena bez DPH	369 007,98 Kč

- 21 % DPH	77 491,68 Kč

- cena včetně DPH	446 499,66 Kč

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním na registru smluv.

- Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, ze dne 08.08.2022

- Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací, ze dne 02.08.2022

| Ve Frýdku-Místku dne 12.08.2022 …………………………………… za objednatele Ing. Jan Durčák, ředitel |  | Ve Frýdku - Místku dne 12.08.2022 ………………………………… za zhotovitele Radomír Čížek, jednatel společnosti |
| --- | --- | --- |