Smlouva o dílo

na zhotovení díla

„Rekonstrukce chodby, oprava plotu a výměna oken“

Smluvní strany

1. Objednatel:	Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, 					T. G. Masaryka 47

sídlo: Svitavy, T. G. Masaryka 47/20, PSČ 568 02

zastoupen: Mgr. Liborem Pavlíkem, ředitelem

Bankovní spojení:   XXX

XXX

IČ: 620 33 077

DIČ: neplátce DPH

2. Zhotovitel:	INSPA , s.r.o.

se sídlem: Pavlovova 43, Svitavy

zastoupen: ing. Zdeněk Pavlík

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXX

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

XXX

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

XXX

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

XXX

Bankovní spojení: XXX

XXX

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

IČ: 274 78 947

DIČ: CZ27478947

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

- Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodby v areálu školy na ulici T. G. Masaryka 47, oprava plotu a výměna oken v areálu domova mládeže na ulici Kijevská 1909 dle zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby rekonstrukce, oprava a výměna oken byla realizována v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, a to v rozsahu specifikovaném v přílohách výzvy.

Zakázka sestává ze 3 částí plnění:

- Rekonstrukce chodby v přízemí areálu školy před učebnou výpočetní techniky (INT1) – odstranění starého obložení, otlučení omítek, odvoz suti a starého obložení, úprava podlahy včetně položení keramické dlažby, obložení stěn sádrokartonem, malování, výměna radiátoru a jeho přemístění pod okno místnosti.

- Oprava plotu v areálu domova mládeže – bourání starého plotu, odvoz suti, vyzdění plotu z tvárnic ztraceného bednění zakončeného zákrytovými deskami.

- Výměna oken na domově mládeže – demontáž 5 ks dřevěných oken, montáž 5 ks plastových oken včetně zapravení.

2.	Stavba bude dále provedena v rozsahu dle stavebního rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Zhotovitel dále zajistí:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami,

- řízení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,

- vedení deníku stavby,

- stavební práce,

- montážní práce,

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- odstraňování vad v záruční době,

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

3.	Rozsah díla je tedy dán stavebním rozpočtem se soupisem prací a výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

- Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran  139 148 ,- Kč

(Slovy: jednostotřicetdevět tisíc stočtyřicetosm korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 29 191 Kč

( Slovy: dvacetdevěttisíc stodevadesátjedna korun českých). Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 168 369,- Kč

(Slovy: jednostošedesátosmtisíc třistašedesátdevět korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Jednotlivé části plnění uvedené v článku I., odst. 1, písm. a) až c) budou fakturovány samostatně.

2.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě konečných daňových dokladů/faktur, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3.	Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

4.	Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5.	Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy.

- Stavební práce budou zahájeny do 3 dnů od předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 5. května 2017.

- Místem plnění veřejné zakázky je chodba v přízemí školy na ulici T. G. Masaryka 47 a areál domova mládeže na ulici Kijevská 1909 (oprava plotu a výměna oken).

- Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Stavební rozpočet

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

- Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.

- Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

9.	V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.

Ve Svitavách dne: 13. 4. 2017	                                        Ve Svitavách dne: 13. 4. 2017

Za objednatele:							Za zhotovitele:

---------------------------------------------                                       -----------------------------------------

Mgr. Libor Pavlík, ředitel				           Ing. Zdeněk Pavlík, jednatel