Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: GDS/ZE 220015/S008

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
se sídlem:

Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO: 


24132098
DIČ: 


CZ24132098
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a. s.; č. ú.,: xxxxxx/xxx
zastoupena: 

Mgr. Michaelou Sedlákovou, předsedou představenstva
Tel.: 


+ xxx xxx xxx xxx 
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 17291

(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Pardubice - Městská policie Pardubice
se sídlem:

Pernerova 443, 530 02 Pardubice
IČO: 


00274046
DIČ:


CZ00274046
zastoupena: 

Bc. Rostislav Hübl, ředitel
Tel.: 


 xxx xxx xxx 
E-mail: 

xxx.xxx@xxx.cz
(dále jen „objednatel“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.04.2022 Smlouvu o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: GDS/ZE 220015/S008, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro objednatele provést řádně a včas dílo spočívající v zajištění dodání a instalace SW vybavení pro MP SYDO Traffic® Scan MP (dále jen „dílo“). 
2. S ohledem na ustanovení čl. IX odst. 3 Smlouvy a v souladu s ustanovením čl. III. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se  výše uvedené Smluvní strany  dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění předpokládaný termín realizace díla. Na základě výše uvedeného se tedy Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Ustanovení Smlouvy čl. III. Doba plnění, odst. 1, ve znění Dodatku č. 1, jež zní:

1.
Předpokládaný termín realizace je do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Předpokládaný termín realizace je do 36 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
II. 
1. Tento Dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

III.
1. Tento Dodatek č. 2 představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku č. 2 a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto dodatku. Ostatní ustanovení Smlouvy (číslo smlouvy zhotovitele: GDS/ZE 220015/S008) ze dne 28.04.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne27.5.2022. tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku č. 2.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 smlouvy přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně. Na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou Smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této Smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504  z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V Praze dne:




V Pardubicích dne:



…………………………………


…………………………………
                      
     
     Mgr. Michaela Sedláková



          Bc. Rostislav Hübl 
           
     
       předseda představenstva    


                    ředitel
2

