Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. V2022-0393/ORI ze dne 30.6.2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  		Město Nový Jičín

Se sídlem:		Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

IČO:		00298212

DIČ:		CZ00298212

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:		326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 		Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

Zástupci ve věcech technických

a realizace díla:	xxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, energetik Odboru bytového

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	4mont elektric s.r.o.

Se sídlem:     	Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

Zastoupen:	Bc. Ondřej Topič, jednatel

IČO:	07087896

DIČ:	CZ07087896

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 	5307979359/0800

Zástupce ve věcech smluvních: 	Bc. Ondřej Topič

Zástupce ve věcech technických

a realizace díla: 	Matouš Krajzinger

(dále jen „zhotovitel“);

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Modernizace kotelny Luční 1799/3 v Novém Jičíně“  a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. V 2022-393/ORI ze dne 30.6.2022 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.2   Předmět díla je dále podrobně vymezen projektovou dokumentací „Modernizace kotelen Luční 1828/2, Luční 1799/3 a Luční 1825/4 v Novém Jičíně“ zpracovanou společností MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 60777290, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a  nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 1.696 925,40 Kč jeden milion šest set devadesát šest tisíc devět set dvacet pět korun českých a čtyřicet haléřů) bez DPH.

3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6  Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy a Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

5. Příloha č. 2 Smlouvy - Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy se ruší a nahrazuje přílohou tohoto dodatku „Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy“.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy

Příloha č.3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele						Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 30.8.2022 				Ve Vsetíně dne 30.8.2022

-------------------------------				------------------------------

Ing. Jitka Pospíšilová					Bc. Ondřej Topič

vedoucí Odboru rozvoje a investic			jednatel společnost

Městského úřadu Nový Jičín				4mont elektric s.r.o.