PAGE  
[image: image1.emf]a.s.

Kvalita z kohoutku










[image: image2.emf]

 DODATEK č. 1
k č. SPA–2022-800-000075/1
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Sanace kanalizace Cheb ul. Evropská 
uzavřené dne 28.04.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických:  
Ing. Václav Šmíd
 (dále jen „Objednatel“)

a

TRASKO BVT, s.r.o.,
se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, 

IČ 06020666, DIČ CZ06020666, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 99562
zastoupen Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 279146532/0300
Zástupce při jednání ve věcech technických: Martin Zbořil, stavbyvedoucí
Zástupce při jednání ve věcech provozních: Ing. Štěpán Leitner, Martin Zbořil


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu dokončení zpracování a předání díla, změny rozsahu a ceny díla dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000075.  
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000075 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
· Článek 3. Čas plnění, 
Znění písmena b) odst. 3.1. článku 3. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

b)
ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: 30.09.2022
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000075 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
3.2. Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnost dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.
3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této Smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
V Chebu, dne 





Ve Vyškově, dne
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

……………………………………..


…………………………………….






Ing. Štěpán Leitner







jednatele společnosti
……………………………………
2

[image: image1.emf][image: image2.emf]