DODATEK Č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami takto:

- SMLUVNÍ STRANY:

| Příkazce |  | Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták |
| Zástupce | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| ve věcech technických | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| IČO | : | 70850917 |
| DIČ | : | CZ70850917 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | 27-1924690237/0100 |
| Telefon | : | 577911209 |
| Mail | : | reditelka@hradek-radost.cz |
| ID DS | : | bmcu95n |

| Příkazník | : | RPS – I spol. s r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| ve věcech smluvních | : | Ing. Viktor Dynka |
| ve věcech technických | : | Ing. Viktor Dynka |
| IČO | : | 29200407 |
| DIČ | : | CZ 29200407 |
| Bankovní ústav | : | RB Zlín |
| Číslo účtu | : | 3222992002/5500 |
| Tel. | : | 777558439 |
| E-mail | : | vdynka@post.cz |
| ID DS | : | jinkfzv |

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 14. 5. k Příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi  na akci „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ ze dne 16. 2. 2021, ve znění jejího Dodatku č. 1  ze dne 29. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2 z tohoto důvodu:

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 je, že zhotovitel stavby, pro kterou vykonává příkazník funkci technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle Smlouvy, včas nedokončil dílo (stavbu). Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla do 30. 11. 2022 na základě nedostupnosti či obtížné dostupnosti materiálu, průběhu pandemie šíření nákazy SARS-CoV-2 v návaznosti na zvýšenou nemocnost zaměstnanců a omezení počtu zaměstnanců z Ukrajiny z důvodu války na Ukrajině. Zhotovitel předložil dokumenty o nemožnosti dodržení předpokládaného termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla ve sjednaném termínu zapříčiněné výše uvedenými okolnostmi, které však dle názoru objednatele obsahovaly nedostačující informace. Zhotovitel nikdy neoznámil ani pozastavení stavby z výše uvedených důvodů.

Požadavek o prodloužení termínu dokončení díla vzhledem k aktuálně doloženým informacím byl vyhodnocen objednatelem jako neopodstatněný a proto nebyl dosud prodloužen ani termín pro dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (stavby).

Zhotovitel tak dílo (stavbu) nedokončil ve sjednaném termínu, přičemž stavební práce nadále pokračují.

S ohledem na výše uvedenou situaci je zájmem smluvních stran Smlouvy, aby příslušný výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP i nadále pokračoval a byl adekvátně posunut (prodloužen) v návaznosti na zhotovitelem stavby avizovanou dobu dokončení a protokolárního předání a převzetí stavby včetně následného výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dozoru týkajícího se části interiéru. Zájmem smluvních stran tak je, aby se doba plnění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP navýšila (prodloužila) o 4 měsíce (tj. o 129 kalendářních dní) v návaznosti na termín uvedený v žádosti zhotovitele o změnu smlouvy v souvislosti s prodloužením termínu dokončení a předání a převzetí díla.

  - Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) je navrženo navýšení odměny uvedené v odst. 7.1 Smlouvy o částku ve výši 166 152,00 Kč bez DPH (navýšení činí vzhledem k původní celkové odměně 24,84%). Prodloužení výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vzniká  v souvislosti s prodloužením stavby o 4 měsíce, přičemž se jedná o takovou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (Smlouvy) a jejíž hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, jsou tedy naplněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.. S ohledem na vše výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

- ZMĚNA SMLOUVY v článku TERMÍNY PLNĚNÍ

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že v čl. 6 TERMÍNY A PLNĚNÍ Smlouvy se mění odst. 6.1. a po změně zní takto:

6. 1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od: 15. 04. 2021

do (předpoklad): 01/2023

- ZMĚNA SMLOUVY v článku ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že se mění výše odměny, přičemž tato změna je odvislá  od prodloužení doby výkonu funkce technického dozoru a koordinátora BOZP o 4 měsíce a navýšení odměny za tyto činnosti bude činit částku ve výši 166 152,00 Kč bez DPH celkem za 4 měsíce (tj. celkem za 129 dní).

Původní celková odměna ve výši 669 000,00 Kč bez DPH se tedy navyšuje o částku ve výši 166 152,00 Kč bez DPH na novou celkovou odměnu ve výši 835 152,00 Kč bez DPH.

V čl. 7 Odměna a platební podmínky Smlouvy se z důvodů výše uvedených mění odst. 7.1., který po změně zní takto:

## 7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

835 152,00 bez DPH

175 381,92 DPH (21%)

1 010 533,92 včetně DPH

(slovy:  jedenmiliondesettisícpětsettřicettři koruny české a devadesátdva haléře)

# Z toho odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část stavební ve výši:

# 765 152,00 Kč bez DPH

# 160 681,92 Kč DPH (21 %)

# 925 833,92 Kč včetně DPH

# (slovy:  devětsetdvacetpěttisícosmsettřicettři koruny české a devadesátdva haléře).

# a odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část interiéry ve výši:

# 70 000,00Kč bez DPH

# 14 700,00 Kč DPH (21 %)

# 84 700,00 Kč včetně DPH

# (slovy: osmdesátčtyřitisícesedmset korun českých).

## Takto sjednaná odměna v celkové výši bude fakturována dílčími fakturami takto:

| č. faktury | termín vystavení a doručení do sídla příkazce | částka vč. DPH | termín splatnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10. 6. 2021 | 145 200,- | 10. 07. 2021 |
| 2. | 10. 9. 2021 | 145 200,- | 10. 10. 2021 |
| 3. | 10. 12. 2021 | 145 200,- | 10. 01. 2022 |
| 4. | 15. 3. 2022 | 145 200,- | 15. 04. 2022 |
| 5. | 15. 7. 2022 | 143 990,- | 15. 08. 2022 |
| 6. | 30. 11. 2022 (výkon TDS a činnosti koordinátora BOZP v období od 25.07.2021 do 30.11.2022) | 201 043,92 | 15. 12. 2022 |
| 7. | Předpoklad 10.01.2023 | 84 700,- | Předpoklad 10.02.2023 |

### 7.1.1 	Odměna dle odst. 7. 1. bude fakturována dílčími fakturami.

### 7.1.2. 	5% ze sjednané odměny bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků, po úplném dokončení díla a po jeho kolaudaci a po předání všech podkladů spojených s výkonem TDS příkazci. Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Bez uvedené přílohy je faktura neplatná.

### 7.1.3.    V případě, že bude činnost příkazníka za stavební část ukončena dříve, než vyplývá z Dodatku č. 2 této smlouvy, má příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané odměny v závislosti na počtu dní provedeného příslušného výkonu činností, tj. pouze po dobu výkonu činnosti na stavební část.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se příkazník předat příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Příkazce obdrží 3 vyhotovení, příkazník obdrží 2 vyhotovení.

Ve Fryštáku  dne   03. 08. 2022                                      	Ve Fryštáku dne 03. 08. 2022

# Footnotes

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.