**SMLOUVA O VÝVOJI, DODÁNÍ A IMPLEMENTACI APLIKACE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Česká agentura pro standardizaci** |
| **Právní forma:** | státní příspěvková organizace |
| **IČO:** | 06578705 |
| **DIČ:** | CZ06578705 |
| **Sídlo:** | Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 |
| **Zástupce:** | Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel |
| **Bankovní spojení:** |  |

 (dále jen „**Objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | e-Business Services a.s. |
| **IČO:** | 26115808 |
| **DIČ:** | CZ26115808 |
| **Sídlo:** | Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 |
| **Zástupce:** | Ing. Ladislav Šedivý |
| **Zápis v OR:** | B 6135 vedená u Městského soudu v Praze |
| **Bankovní spojení:** |  |

 (dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o vývoji, dodání a implementaci aplikace**

(dále jen „**Smlouva**“)

1. **Preambule**
	1. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a plnit povinnosti z ní vyplývající.
	2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem plnění dle této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky jejího provádění a poskytnutí a že disponuje takovými kapacitami
	a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a příkazy Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy i příkazy, které jsou ve Smlouvě obsaženy, že je shledal způsobilými a vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje
	a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech těchto znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas, řádně, na vlastní náklady a za sjednanou cenu. Jakákoliv změna Smlouvy z důvodu opomenutí Zhotovitele není možná.
	3. Nabídku Zhotovitele ze dne 23. 08. 2022 Objednatel akceptoval jako nabídku jejíž cena odpovídá věcného plnění v místě a čase.
2. **Předmět smlouvy**
	1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést na vlastní náklady
	a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve vytvoření aplikace označené jako „Úprava grafického designu webu eshop.agentura-cas.cz“ v předem připraveném prostředí (dále jen „Dílo“).
	2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu.
	3. Zhotovitel se v rámci provádění Díla dle této Smlouvy zavazuje zajistit následovně:
		1. Analýza úprav aplikace eShop pro responsivní design
		2. Vytvoření responsivního designu ve třech lomech:
		3. • desktop (1920 × 1080 Full HD)
		 • tablety (1366 × 768)
		 • mobilní zařízení (320 × 480).
		4. Úpravy vytvořené aplikace eShop
		5. Testování a předání
3. **Doba a místo plnění**
	1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 30. 09. 2022.
	2. Místem plnění je sídlo Objednatele, případně podle povahy plnění i sídlo Zhotovitele za součinnosti Objednatele. Místem pro předání Díla a příslušné související dokumentace je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se v konkrétním případě Smluvní strany jinak.
4. **Cena a platební podmínky**
	1. Cena za Dílo činí 499 200,- Kč bez DPH, tj. 604 032,- Kč
	včetně DPH ve výši dle účinných právních předpisů (dále jen „**Cena**“).
	2. Cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla.
	3. Objednatel neposkytuje zálohy.
	4. Právo na úhradu Ceny vzniká Zhotoviteli po řádném předání Díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu. Podkladem pro fakturu bude akceptační protokol potvrzený Objednatelem.
	5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
	6. Fakturu Zhotovitel Objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na adresu uvedenou v čl. 8 této Smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky Objednatele či na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 8 této Smlouvy.
5. **Způsob provádění Díla**
	1. Objednatel se zavazuje na výzvu Zhotovitele zpřístupnit Zhotoviteli přístup k IS, Stávající aplikaci a Microsoft SharePoint, v rozsahu nezbytném k provádění Díla.
	2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že provádění Díla může ovlivnit provoz IS
	a Stávající aplikace. Zavazuje se proto provádět Dílo tak, aby svou činností neohrozil ani neomezil provoz IS a/nebo Stávající aplikace, ani výkon jiných činností Objednatele. Zhotovitel odpovídá za škody, které Objednateli vznikly porušením jeho závazku dle předchozí věty, ledaže předem písemně oznámil Objednateli, že prováděním Díla může dojít ke konkrétnímu omezení provozu IS a/nebo Stávající aplikace, Objednatel na provedení Díla trval a Zhotovitel nebyl objektivně schopen tomuto omezení výkonu zabránit, nebo Zhotovitel neměl a nemohl omezení předvídat ani při vynaložení odborné péče a nebyl schopen mu zabránit, a to ani při vynaložení odborné péče.
	3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy.
	4. Na případné překážky v provádění Díla je Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit a navrhnout řešení daných překážet a další postup v provádění Díla.
	5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla.
	6. Vzhledem k tomu, že k řádnému provádění Díla je nezbytná součinnost Objednatele, spočívající v zajištění přístupu do Stávající aplikace, zavazuje se Objednatel poskytnout Zhotoviteli součinnost, kterou lze od něj spravedlivě požadovat. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost na základě žádosti Zhotovitele o její poskytnutí. Žádost o poskytnutí součinnosti budou mezi sebou komunikovat osoby oprávněné k jednání za smluvní strany dle čl. 9 této Smlouvy, případně Zhotovitel žádost o poskytnutí součinnosti zašle Objednateli způsobem dle čl. 9 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v žádosti o poskytnutí součinnosti:
		1. definovat, co by mělo být obsahem součinnosti Objednatele, a
		2. termín, do kdy vyžaduje součinnost poskytnout. Termín nesmí být kratší, než tři (3) pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
	7. Zhotovitel je povinen plánovat provádění Díla s vědomím, že součinnost Objednatele je nezbytná s tím, že žádost o poskytnutí součinnosti musí adresovat Objednateli v dostatečném předstihu, aby ji byl Objednatel schopen zajistit, a to i s ohledem na konečný termín provedení a předání Díla Objednateli.
	8. Zkušební provoz slouží k ověření nezbytných funkcionalit a funkčnosti Díla k naplnění předmětu a účelu této Smlouvy (dále jen „**Dílo – zkušební provoz**“).
6. **Předání a převzetí Díla, zkušební provoz**
	1. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla – zkušební provoz k zahájení ověřování jeho funkcionalit a provozuschopnosti v rámci zkušebního provozu. Lhůta ve výzvě k převzetí Díla – zkušební provoz nesmí být kratší než tři (3) pracovní dny, pokud se strany nedohodnou jinak. Dílo – zkušební provoz předá Zhotovitel Objednateli v sídle Objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.
	2. V průběhu zkušebního provozu otestuje Objednatel Dílo – zkušební provoz, zda jsou jeho funkcionality v souladu s Projektem.
	3. Zkušební provoz Díla – zkušební provoz bude trvat nejméně pět (5) pracovních dní s tím, že v rámci zkušebního provozu bude:
		1. Objednatel testovat funkcionality a funkčnost Díla – zkušební provoz,
		2. Objednatel zaznamenávat vady Díla – zkušební provoz do protokolu,
		3. Zhotovitel poskytovat Objednateli potřebnou součinnost k vypořádání případných připomínek Objednatele k provozu Díla – zkušební provoz.
	4. Výsledkem zkušebního provozu bude protokol, který bude obsahovat připomínky Objednatele k funkcionalitám a funkčnosti Díla – zkušební provoz
	a současně uvede případné vady Díla – zkušební provoz. Zhotovitel připomínky zapracuje do Díla – zkušební provoz. Zhotovitel je oprávněn připomínky Objednatele neakceptovat v případě, že by byly zjevně nesprávné ve vztahu k předmětu a účelu Díla. Zhotovitel současně odstraní veškeré vady Díla – zkušební provoz uvedené v protokolu.
	5. Jakmile Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele a odstraní vady Díla – zkušební provoz, vyzve Objednatele k převzetí Díla. Lhůta uvedená ve výzvě k převzetí Díla nesmí být kratší, než tři (3) pracovní dny. Předání a převzetí Díla proběhne na základě akceptačního řízení, jak je popsáno níže:
		1. V rámci akceptačního řízení Díla bude ověřováno testováním, zda příslušná Dílo odpovídá schváleným funkčním a technickým specifikacím, jak je uvedeno v Projektu a protokolu dle odst. 6.4 této Smlouvy.
		2. O průběhu akceptačních řízení vyhotoví Zhotovitel písemný záznam, v němž zejména uvede, zda testy prokázaly chyby.
		3. Jestliže Dílo splní akceptační kritéria testů, Zhotovitel se zavazuje nejpozději v pracovní den následující po ukončení akceptačního řízení umožnit Objednateli Dílo převzít a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Smluvní strany se zavazují o tomto převzetí sepsat akceptační protokol.
	6. Dílo jako celek se považuje za dokončené, bylo-li řádně předáno a převzato Objednatelem na základě akceptačního protokolu.
	7. Zhotovitel se zavazuje spolu s Dílem předat Objednateli i dokumentaci, která k příslušné Dílu náleží.
	8. Zhotovitel je povinen v užívání Díla proškolit osoby označené Objednatelem, které budou Dílo spravovat.
7. **Práva a povinnosti stran**
	1. Zhotovitel se dále zavazuje:
		1. poskytovat řádně a včas plnění bez faktických a právních vad;
		2. postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele;
		3. upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro provedení Díla nezbytné;
		4. neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním Smlouvy;
		5. upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
		6. během provádění Díla umožnit Objednateli potřebnou kontrolu dokončeného Díla, pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit žádné překážky plnění Zhotovitele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínu dodání Díla.
	2. Objednatel se dále zavazuje:
		1. poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy;
		2. zabezpečit pro pracovníky Zhotovitele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného plnění Smlouvy; je-li to potřeba pro řádné plnění Smlouvy;
		3. připravit a technicky zabezpečit prostory pro poskytování plnění Zhotovitelem a vytvořit potřebné podmínky pro práci konzultantů Zhotovitele;
		4. akceptovat Dílo realizované řádně, včas, s odbornou péčí, v odpovídající kvalitě a v souladu s danými specifikacemi.
8. **Právo Dílo užít a vlastnické právo k Dílu**.
	1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Díla předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli.
	2. Vzhledem k tomu, že v rámci plnění Díla může vzniknout i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), je Objednatel oprávněn veškeré součásti Díla, které naplňují znaky autorského díla (dále jen „**autorské dílo**“), užívat za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
	3. Zhotovitel ve smyslu § 58 odst. 1 autorského zákona ve spojení s § 58 odst. 4 autorského zákona postupuje Objednateli oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k takovému autorskému dílu, které je dle autorského zákona zaměstnaneckým dílem dle této Smlouvy (nebo se za něj považuje), a to od okamžiku účinnosti tohoto postoupení, přičemž Zhotovitel postupuje Objednateli toto oprávnění s účinností, která nastává okamžikem předání Díla. Zhotovitel se zavazuje, že k postoupení dle tohoto ustanovení má souhlas autora, resp. autorů, autorského díla. S postoupením dle tohoto ustanovení se poskytuje i svolení autora k úpravám a dalším zásahům do autorského díla uvedeným v § 58 odst. 4 autorského zákona.
	4. V případě, že by z jakéhokoli důvodu vyšlo najevo, že autorské dílo není zaměstnaneckým dílem poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění k užití autorského díla v následujícím rozsahu (dále jen „**Licence**“):
		1. Licence je udělena jako výhradní k užití autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
			1. obsahem Licence je oprávnění k výkonu majetkových práv ve stejném rozsahu, jaké má zaměstnavatel k zaměstnaneckému dílu ve smyslu § 58 odst. 1 autorského zákona, včetně poskytnutí svolení autora k úpravám a dalším zásahům do autorského díla uvedeným v § 58 odst. 4 autorského zákona;
			2. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití;
			3. Licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k autorskému dílu, s územním rozsahem pro Českou republiku;
			4. součástí Licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla
			a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;
			5. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit;
			6. Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
			7. Licence není územně omezena;
			8. Zhotovitel nemá právo od Licence odstoupit pro nečinnost Objednatele ani pro změnu přesvědčení autora.
	5. Poskytuje-li Zhotovitel Licenci k autorskému dílu Objednateli, pak je odměna
	za poskytnutí Licence zahrnuta v ceně Díla.
9. **Doručování a pověřené osoby**
	1. Veškeré písemnosti, oznámení či další sdělení (dále jen „**sdělení**“) doručují smluvní strany prostřednictvím informačního systému datových schránek.
		1. Identifikátor datové schránky Objednatele: 4htvpem.
		2. Identifikátor datové schránky Zhotovitele: m28pqwx
	2. Sdělení mohou být doručována též prostřednictvím e-mailu na následující
	e-mailové adresy stran:
		1. e-mailová adresa Objednatele: kolinska@agentura-cas.cz
		2. e-mailová adresa Zhotovitele: seda@e-bs.cz
	3. Osoby oprávněné jednat při rámci plnění této Smlouvy v technických záležitostech:
		1. za Objednatele: Mgr. Zdeněk Veselý, Ing. Ivana Kolínská
		2. za Zhotovitele: Ing. Ladislav Šedivý
	4. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit své kontaktní údaje, a to doručením sdělení obsahujícím novou adresu. Taková změna je účinná ode dne následujícího po dni doručení sdělení druhé smluvní straně.
	5. Sdělení se považuje za doručené okamžikem potvrzení doručení ze strany adresáta. Bez takového potvrzení se považuje sdělení za doručené též:
		1. dnem doručení sdělení do datové schránky příjemce (dle údaje v informačním systému datových schránek);
		2. v případě odeslání na e-mailovou adresu příjemce dnem následujícím po dni jeho prokazatelného odeslání;
		3. v případě odeslání prostřednictvím datové schránky jedné smluvní strany do datové schránky druhé smluvní strany, okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému sdělení. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy bylo sdělení dodáno do datové schránky, považuje se toto sdělení za doručené posledním dnem této lhůty;

přičemž doručení se považuje za účinné, i když se o něm adresát nedozvěděl.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že sdělení zaslaná prostřednictvím e-mailu opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo ve formě PDF s vlastnoručním podpisem smluvní strany, považují za sdělení písemná, neodporuje-li to v konkrétním případě platné právní úpravě.
1. **Smluvní pokuty, úrok z prodlení**
	1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána
	s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení Ceny.
	2. V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
	i započatý den a případ prodlení.
	3. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle této Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu,
	si sjednaly Smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
	4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k zaplacení oprávněnou smluvní stranou, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedený v písemné výzvě.
	5. Každá smluvní strana odpovídá druhé smluvní straně za škodu způsobenou porušením povinností z této Smlouvy, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
	6. Za okolnosti vylučující odpovědnost budou považovány zejména stávky, výluky, veškeré spory se zaměstnanci (týkající se zaměstnanců smluvní strany nebo jiných zaměstnanců), požáry, povodně, exploze, přírodní katastrofy, ozbrojené operace, blokády, sabotáže, revoluce, vzpoury, občanské nepokoje, teroristické útoky nebo jejich hrozba, havárie na výrobních zařízeních.
2. **Záruka za jakost**
	1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost (dále „**Záruka**“) v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná den následující po protokolárním předání Díla Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo dle Smlouvy bylo provedeno v souladu se Smlouvou a právními předpisy.
	2. Případné vady Díla bude Objednatel reklamovat písemnou formou. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo na odstranění vady Díla opravou, a to bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným
	či nepodstatným porušením Smlouvy.
	3. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnuté lhůtě, nedojde-li k dohodě, je povinen je odstranit ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze vady, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě marného uplynutí sjednané nebo stanovené lhůty je Objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě, aniž by musel od smlouvy odstoupit, a to na náklady Zhotovitele. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení částky odpovídající ceně, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku postupu dle tohoto ustanovení zaplatí. Práva a povinnosti z poskytnuté Záruky vztahující se k provedenému plnění nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran.
3. **Ukončení smlouvy**
	1. Smlouva může být kdykoliv ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
	2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného Díla v termínu dle odst. 3.1 této Smlouvy delším než deset (10) dnů.
	3. Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že:
		1. Zhotovitel vstoupí do likvidace,
		2. je proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo
		3. je proti Zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.
4. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a ustanovení § 1766 občanského zákoníku.
	3. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
	4. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
	5. Tato Smlouva je sepsána jako jeden elektronický originál.
	6. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace** Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel | Zhotovitel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**e-Business Services a.s.**Ing. Ladislav Šedivý, předseda představenstva |