DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# Smluvní strany

Objednatel: 	Město Černošice

se sídlem 	Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ:		00241121

DIČ: 		CZ00241121

zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 	27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Bonka s.r.o.

se sídlem: 	Poděbradská 65, Praha 9, 198 0001

IČO:    		262 08 083

DIČ:		CZ26208083

zapsaný v obchodním, rejstříku vedeném u městského soudu v Praze oddíl C vložka 79800

zastoupený:	Vasilem Bonkou - jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX   dále jen „zhotovitel )

(společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2016 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny - ZŠ Černošice, Mokropsy“ (dále jen „Smlouva“).

# Předmět dodatku

## Tento dodatek byl uzavřen na základě realizovaného jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla ve smyslu změn vynucených skutečnostmi zjištěnými při provádění stavby a s tím související změna ceny díla.

## Předmět díla dle Smlouvy se tímto rozšiřuje o:

## - provedení přizdívek v prostoru jídelny

## - provedení nového dveřního otvoru mezi jídelnou a kuchyní a osazení elektrické svinovací rolety

## - úprava ležatých rozvodů ústředního topení pod stropem jídelny, požárního vodovodu a hydrantu a osazení podružného vodoměru pro kuchyň

## Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 178 703,- Kč bez DPH.

## Nová cena díla celkem je 2 350 403,- Kč bez DPH (2 843 987,63 Kč s DPH)

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 69 schůzi konané dne 29.8.2016 (usnesení č. R/../../2016) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

## Přílohy:

1.    Oceněný výkaz výměr

V Černošicích dne : ……………			           V Praze dne:………………

……………………………………….		……….	……………………………………

Mgr. Filip Kořínek			                                 Vasil Bonka

starosta 			     		          jednatel