

Naše č. j.:      UT-08881/2017

Naše sp. zn.: UT-08881/2017/01

Smlouvy různé / V / 5

# SMLOUVA O DÍLO

# Smluvní strany:

# Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,

pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ : 604 98 021,

zastoupená zástupcem ředitele Ing. Petrem Košťálem

(dále jen „objednatel“)

a

# ARCH-STUDIO s.r.o.

právnická osoba zapsaná v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem, C, 38802,

se sídlem Vojanova 590/26, 400 07 Krásné Březno, IČ: 27625508, DIČ: CZ27625508

bank. spojení.: Fio banka, č.ú.: 2800903530/2110, e-mail:gelin@centrum.cz, tel.:733433545

zastoupená jednatelem Ing. arch. Valery Khristyuk

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též „OZ“), v platném znění, tuto:

s m l o u v u  o  d í l o

Čl. I.
Předmět smlouvy a specifikace

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele (na svůj náklad, nebezpečí a s potřebnou péčí) zhotovit projektovou dokumentaci na akci „PoS Kostelec nad Orlicí – Výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02“ (dále jen „dílo“) v rámci realizace Projektu SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01.

- Specifikace díla: Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a způsobem dle zadávací dokumentace objednatele (podmínky veřejné zakázky) a cenové nabídky zhotovitele ze dne 10/04/2017, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu a podrobnostech dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně výkazu výměr a rozpočtu.

- Projektová dokumentace bude předána objednateli v 5 tištěných vyhotoveních označených paré č. 1 až 5 a jedno vyhotovení v elektronické podobě podle technických podmínek.

- Projektant/zhotovitel odpovídá za proveditelnost, správnost, úplnost projektu stavby (práce, dodávky a služby nutné pro úplné provedení stavby a její uvedení do provozu - kolaudaci), jakož i za její technickou a ekonomickou úroveň včetně technologického zařízení.

- Vykonání autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby – vlastní výměny otvorových výplní (zpracovatel projektové dokumentace poskytne případná vysvětlení, konzultace ke zpracované dokumentaci, či posoudí návrhy na její změny).

- Zhotovitel prohlašuje a dokládá odbornost, resp. oprávnění vykonávat činnost dle odst. 1 v  souladu s příslušným právními předpisy.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo za dále sjednaných podmínek od zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže specifikovanou cenu v souladu s veřejnou zakázkou č. j.: UT-07595/2017.

Čl. II.
Doba a místo plnění

- Zhotovitel provede dílo do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

2.  Místem plnění díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

Čl. III.
 Cena díla a platební podmínky

- Cena za dílo zhotovené podle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše   
přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a činí:

|  | Cena (neplátce DPH) |
| --- | --- |
| PoS Kostelec nad Orlicí – Výměna otvorových výplní v SO 01 a SO 02 | 47.000,-Kč |

- Tato cena byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. Uvedená cena byla sjednána jako nejvýše přípustná na úrovni bez DPH, která k ní bude připočtena podle sazby platné ke dni uskutečněného plnění.

- Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem, po převzetí projektové dokumentace objednatelem, která bude odsouhlasena odpovědným zaměstnancem objednatele.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, dle platných předpisů. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dní ode dne jejího doručení objednateli na fakturační adresu: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, P.O.BOX 110, 143 00 Praha 4.

- Faktura bude obsahovat název a číslo projektu: Projekt SUZ-Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí, reg. č. AMIF/8/01.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která nebude obsahovat některou z náležitostí dle odst. 3., 4 a 5. nebo v níž bude některá z těchto náležitostí uvedena nesprávně. Do doby doručení opravené faktury objednatel není v prodlení s úhradou, přičemž po doručení opravené faktury počíná běžet nová lhůta její splatnosti 21 dnů.

- Za den úhrady se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu objednatele.

Čl. IV.
Podmínky provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v jakosti a v rozsahu odpovídajícím požadavku objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo za vynaložení své veškeré odborné péče a za využití svých veškerých odborných zkušeností a dovedností.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele, nezprostí-li ho objednatel této povinnosti.

# Čl. V.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně lhůt k jejich odstranění, popř. o jiných právech a povinnostech vyplývajících z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápisu uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápisu neuvede, že s určitými body nesouhlasí.

- Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději 3 dny před termínem předání a převzetí.

- Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

- V průběhu realizace díla jsou odpovědnými zaměstnanci pro věci technické a pro převzetí díla na straně objednatele: p. Miloslav Lenz, tel.: 608 120 004, e-mail: mlenz@suz.cz;  a na straně zhotovitele: Ing. Arch. Valery Khristyuk, tel: 733 433 545, e-mail:gelin@centrum.cz

# Čl. VI.

Záruka za jakost, vady díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle této smlouvy a dále podle obecně platných právních předpisů, a v souladu s technickými normami v době předání.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

- Vadou díla se rozumí odchylka v jakosti, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, projektovým řešením, technickými normami a právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele.

- Právo objednatele z vadného plnění:

  - na odstranění vady,

  - na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo

  - na odstoupení od smlouvy.

- Ode dne uvedeného v protokolu/zápisu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba na dílo v délce 48 měsíců. Záruční doba však neskončí dříve, než záruční doba za dílo, které je podle dodané dokumentace zhotoveno.

- V případě výskytu vady v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně doporučeným dopisem s dodejkou na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

- Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní objednatel u zhotovitele.

- Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za vady příslušná ustanovení občanského zákoníku.

# Čl. VII.

Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH v zákonné výši, za každý den prodlení až do řádného dokončení a předání díla.

- Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s odstraňováním vad díla (viz čl. VI. odst. 8).

- V případě, že pro vady projektu/díla nebude vydáno objednateli stavební povolení, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- Nezaplatí-li objednatel fakturu včas, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel je v prodlení s předáním díla delším jak 30 dnů,

- zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě,

- dílo neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky.

- Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude s úhradou faktury v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

- Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

- Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

# Čl. VIII.

Zvláštní ustanovení

1. 	V průběhu rozpracovanosti díla, před vlastním vytištěním PD, zhotovitel předloží objednateli PD k odsouhlasení.

2.  Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

3.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se      v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým      ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku míst, ve kterých bude prováděno

stavební dílo, které má být na základě projektové dokumentace zhotoveno.

# Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených se smluvní strany řídí OZ.

- Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální adresy.

- V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí posledně uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu fikce doručení uplynutím pátého dne od předání zásilky k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran.

# Příloha č. 1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10/04/2017

# Příloha č. 2. Podmínky veřejné zakázky

V Praze dne ..…. /...…. /2017		               V Ústí nad Labem dne .... /.... /2017

| …………………………………………………. |  | …………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Ing. Petr Košťál |  | Ing. arch. Valery Khristyuk |
| ### zástupce ředitele SUZ MV |  | ### jednatel |
| (objednatel) |  | (zhotovitel) |