Dodatek ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

se sídlem Brno, Kounicova 65a

jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

dále jen objednatel

a

ALFIL, v.o.s., IČ 60 70 97 07

se sídlem Brno, Špitálka 35

jednající Ing. Janem Kopuletým, jednatelem

dále jen zhotovitel

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka a montáž systému pro uzavírání oken v případě požárního poplachu firmy GEZE na akci „Moravská zemská knihovna v Brně“, rozpis díla i ceny je v příloze smlouvy.

- Po podpisu smlouvy objednatel při přípravě místa plnění pro realizaci díla zjistil existenci  převodů z EPS do ovladačů v místě plnění, které v době podpisu smlouvy nepředpokládal. V důsledku existence těchto převodu je dílo možné provést v sjednané kvalitě za nižší cenu. Nový způsob zapojený bude zajišťovat ovládání oken přes EPS, což je pro užívání díla komfortnější.

- S ohledem na čl. I. odst. 1 a 2 tohoto dodatku zhotovitel předložil objednateli návrh upraveného předmětu smlouvy vč. nacenění ze dne 26.8.2022. Z tohoto je zřejmé, že po úpravě předmětu smlouvy dojde ke snížení ceny díla při zachování kvality díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla dle jím navržené úpravy ze dne 26.8.2022 je z hlediska kvality a funkčnosti díla vhodné a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.

- Smluvní strany se tímto dohodly na těchto změnách předmětu smlouvy:

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka a montáž systému pro uzavírání oken v případě požárního poplachu firmy GEZE na akci „Moravská zemská knihovna v Brně“ dle nabídky ze dne 26.8.2022, která je přílohou tohoto dodatku.

IV. Cena díla

- Celková cena díla je 84.247,- Kč bez DPH, k této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

- Přílohou smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.8.2022.

Objednatel:					            Zhotovitel:

V Brně dne 26.8.2022                           		 V Brně dne 26.8.2022

…………………………………….                             ………………………………………