**SMLOUVA O DÍLO**

**Město Kralovice, IČO: 00257966**  
sídlem: Markova tř.2, 331 41 Kralovice zastoupené ve věcech smluvních: starostou města Ing. Karlem Popelem

ve věcech technických:   
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)  
   
a  
   
jméno, příjmení/název: Ladislav Brunclík    
IČ: 87005794  
bydliště/sídlo: Na Výsluní 811, 331 41  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)  
   
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  
   
**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.**  
**Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Kralovice – Luční ulice“ dle nabídky zhotovitele ze dne 22.7.2022 (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

**II.**  
**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 389.149,79, - Kč bez DPH 21 % a bude uhrazena do 14 - ti dnů po předání a převzetí díla převodem na bankovní účet Zhotovitele.

**III.**  
**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30.11.2022, přičemž práce na Díle započnou nejdříve v termínu 1.9.2022

**IV.**  
**Předání a převzetí Díla**

K  předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.  
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.  
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení.  
Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05% za každý den prodlení.

**V.**  
**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 2 let od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.  
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.  
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v  době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kralovicích dne......................                             V Kralovicích   dne......................

 ………………………………. ……………………………………

Za objednatele Za zhotovitele Ing.Karel Popel, starosta města Ladislav Brunclík