SMLOUVA O DÍLO č. 050/2022

Uzavřená podle ust. § 2586, resp. ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Oddíl I – Smluvní strany

Objednatel :					: Základní škola Zlín, Nová cesta 268, př.organizace

se sídlem					: Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl Pr, vložka 885

IČ 					: 71008161

DIČ					: nejsme plátci DPH

Zastoupený ve věcech smluvních 	: Mgr. Lubomír Klátil

tel.: 725911772, e-mail.: reditel@zsstipa.cz

zastoupený ve věcech technických	: Mgr. Robert Dlesk

tel.: 724254357, e-mail.: zastupce@zsstipa.cz

Bankovní spojení 			: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu 					: 08001422536379 /

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel 		       	 	: KNATEX Zlín s.r.o.

se sídlem 				: Zlín - Příluky, Cecilka 228, PSČ 76001

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 5270

IČ	                   			: 4634371

DIČ	                   			: CZ46342371

zastoupený ve věcech smluvních	: Ing. Markem Ajglem, jednatelem

tel.: 736 624 722, e-mail.: ajgl@knatex.cz

zastoupený ve věcech technických	: Martinem Slováčkem, stavbyvedoucím

tel.: 603 198 764, e-mail.: slovacek@knatex.cz

bankovní spojení    			: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu	        			: 4922429389/0800

(dále jen “zhotovitel”)

Oddíl II – Předmět díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení dodávky a montáže akustického podhledu AMF a osvětlení „ZŠ Štípa – akustický podhled“ v rozsahu dle položkového rozpočtu zpracovaného Ing. Markem Ajglem ze dne 30.8.2022, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Provede-li zhotovitel vzhledem k potřebě vyvolané průběhem provádění díla nebo s ohledem na požadavek objednatele dílo v rozsahu, který se liší od položkového rozpočtu, bude skutečný objem prací stanoven zhotovitelem na základě Soupisu provedených prací a dodávek.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že bude dílo provedeno bezvadně, dle podmínek této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami.

- Objednatel se zavazuje bezplatně připravit podmínky pro práci zhotovitele, zejména připravit místo provádění tak, aby dílo mohlo být zhotovitelem plynule a řádně provedeno.

- Objednatel se zavazuje nést náklady na zařízení staveniště a dodávku energií na místo provádění díla. Tyto položky nejsou dodávkou zhotovitele.

Oddíl III – Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu :

- Zahájení realizace díla	21.10.2022

- Dokončení díla		28.10.2022

- Předání díla			28.10.2022

Termíny budou konkretizovány na základě připravenosti ze strany ostatních řemesel.

- Pokud dojde k přerušení provádění díla, které bude zapříčiněno objednatelem nebo dalšími dodavateli objednatele, bude přerušení provádění díla zapsáno zhotovitelem do stavebním deníku a lhůta pro provádění prací se prodlouží o nezbytně nutnou dobu, maximálně však o dobu přerušení prací. Stejně tak ocitne-li se objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, prodlužují se o dobu prodlení objednatele s poskytnutím díla lhůty pro dokončení prací a pro předání díla.

Oddíl IV – Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která je stanovena podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena díla celkem 				246.921,- Kč vč. DPH

- Fakturace proběhne dle ujednání v čl. V této smlouvy. Cena je zaplacena připsáním celé částky na bankovní účet zhotovitele.

- Cena díla je stanovena jako maximální a neměnná, není-li dále uvedeno jinak. Pokud zhotovitel provede vzhledem k potřebě vyvolané průběhem provádění díla nebo s ohledem na požadavek objednatele dílo v rozsahu, který se liší od položkového rozpočtu, bude celková cena díla stanovena tak, aby odpovídala skutečnému objemu prací dle Soupisu provedených prací a dodávek. Vícepráce a méněpráce budou pro tyto účely oceněny tak, že:

- 	u dodávek a prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, budou použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu;

-	u ostatních dodávek budou použity nákupní ceny zhotovitele těchto dodávek navýšené o 8 %;

-	u ostatních prací budou použity směrné ceny stavebních prací RTS 2022, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Přílohou konečné faktury bude Zápis o předání a převzetí díla.

Oddíl V. – Platební podmínky

- Zhotovitel potvrzuje, že má pro realizaci vytvořeny dostatečné finanční zdroje.

- Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur).

- Splatnost faktur byla dohodnuta následovně. Faktura bude vystavena v okamžiku ukončení jednotlivé etapy díla, eventuelně vždy ke konci každého kalendářního měsíce. Datum splatnosti faktury bude 30 dnů po jejím vystavení.

- Nedílnou součástí faktur musí být Soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Oddíl VI. – Předání díla

- Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Záruční doba běží od předání díla zhotovitelem objednateli.

- Zhotovitel ručí za jakost díla 60 měsíců ode dne předání díla objednateli, mimo zařízení, kde výrobce určuje jinou záruční dobu. U těchto zařízení platí záruční doba stanovená výrobcem tohoto zařízení.

- Záruka se nevztahuje na závady na díle vzniklé v důsledku působení jiných technologií nebo konstrukcí, které nejsou předmětem dodávky zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno bezvadně, dle podmínek této smlouvy, cenové nabídky a v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami.

Oddíl VII. – Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení v případě, že nedokončí dílo včas.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit na vlastní náklady škody vzniklé případnou neopatrnou montáží pracovníků.

- Objednatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po splatnosti faktury vystavené zhotovitelem.

Oddíl VIII. – Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje, že má zajištěny vlastní podmínky bezpečnosti a hygieny práce ve smyslu vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních a zákona o ochraně zdraví.

- Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník.

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění, vykonávat činnost, která je předmětem této smlouvy.

- Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou po odsouhlasení zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel se zavazuje předat staveniště za podmínek sjednaných v čl. III. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do termínu podpisu Zápisu o předání a převzetí díla.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, a na důkaz připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve Zlíně dne 6.9.2022

………………………………				………………………………

za zhotovitele						za objednatele