M A T E Ř S K Á    Š K O L A    J U Á R E Z O V A

Českomalínská 1037/24, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel. 233320306

IČ  70942676

O b j e d n á v k a   18 / 2017
Dodavatel : Jiří KUBÍČEK, 
Adresa : Jana Masaryka 42

120 00 Praha 2  
IČ :  67406530
DIČ :  
ODBĚRATEL

Objekt  :      MŠ Juárezova , Juárezova 24/1037, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

Kontaktní osoba oprávněná jednat za odběratele : Soňa Šrotová

E mail : ms.juarezova@seznam.cz 

Předmět : 
malování interiéru Mateřské školy Juárezova + nátěry požárního kovového schodiště 
Rozsah prací, služeb,dodávek

Malování vnitřních prostor mateřské školy + nátěry požárního kovového schodiště = 2 schodiště
Před malováním odsunutí a zakrytí nábytku, zakrytí koberců; po malování úklid a vrácení nábytku do původní-ho postavení.

Práce budou probíhat ve 2 fázích :

1. malování tříd, kotelny 19.5. – 30.6.2015
2. další interiér (chodby, schodiště, šatny, prostory kuchyně, kanceláře, nátěry schodišť) 30.6. – 11.7.2017
Termín provedení prací:  

19.5. – 11.7.2017
Cena:   maximálně  79.739,-  Kč včetně DPH

Další ujednání :

Sankce za nekvalitní plnění závazku:
1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 

0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.

2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady, je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

3)Bez potvrzení školy o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena.

4)Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednavatele proplaceny.

5) Fakturace bude provedena na základě skutečně rozpisu provedených prací a dodávek a jejich ocenění.

Objednatel není plátcem DPH.
Doba provedení        zahájení :  19. 5. 2017 
    ukončení: 11.7. 2017
V Praze dne :  27. 3. 2017
Vystavila : Soňa ŠROTOVÁ



Správce rozpočtu……………………………

Dodavatel :





Objednatel :







Mateřská škola Juárezova







zastoupena ředitelkou školy Soňou Šrotovou
