Smlouva o dílo

# uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/

# Článek I.

# Smluvní strany

- Objednatel :  			NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Se sídlem :		  	Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Zastoupený :	 		Mgr. Karel Ksandr , generální ředitel

IČ :			00023299

DIČ :			CZ00023299

Bankovní spojení :     Česká národní banka, Pobočka Praha

Číslo  účtu :		34337111/0710

(dále jen objednatel)

- Zhotovitel : 	BOLID M s.r.o.

Se sídlem :	Voršilská 2085/3, Praha 1 110 00

Zastoupený :	Lukáš Havlík, prokurista

IČ :			26347741

DIČ :			CZ26347741

Zapsaný :		Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 116537

Bankovní spojení :	ČSOB a.s.

Číslo účtu:		177635095/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

# Článek II.

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele veškeré práce a dodávky související s výrobu a instalací  jednoho kusu poutače o rozměrech cca 2,7 x 5 m za použití vyřazené ocelové konstrukce. Tzn. celkové očištění stávající příhradové konstrukce, její zkrácení na příslušnou délku, očištění tryskáním, vyrovnání, zatmelení případných spár a nerovností, dodání a montáž podkladové desky a celková povrchová úprava poutače v barvě v odstínu RAL podle požadavku zadavatele. Součástí plnění je i přeprava s nakládkou příhradové konstrukce z objektu Techmania Plzeň a následně doprava do areálu CSD Plasy včetně vykládky, usazení a terénních úprav a na toto dílo poskytne záruku po dobu 60 měsíců od jeho převzetí zadavatelem.

- Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:

- Zadávací dokumentace objednatele ze dne 3.3.2017 (volná příloha č.1 smlouvy).

- Nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu vytvořeného zhotovitelem, který je nedílnou přílohou č.2 smlouvy a nabídka zhotovitele ze dne 14.3.2017, zpracovaná na základě objednatelem poskytnutých projektových podkladů a informací a na základě prohlídky předmětu plnění (volná příloha č.3 smlouvy).

- Dílo bude provedeno v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré technologické postupy, normy a předpisy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- Součástí předmětu díla jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat.

- Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

- Součástí plnění předmětu díla je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanoveními této smlouvy.

- Instalaci v areálu CSD Plasy  je možno provádět  v pracovní dny v čase od 7.00 do 18.00 hod. po dohodě se zástupcem objednatele.

# Článek III.

Doba plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele

a v souladu s podmínkami této smlouvy a to v termínu do 31.července 2017.

2. Zhotovitel je povinen práce přerušit kdykoliv  na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla.

3. Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušení prací ze strany objednatele.

4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. V případě dlouhodobých nevhodných klimatických podmínek pro provádění venkovních prací může být termín pro dokončení díla po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem na základě dodatku smlouvy přiměřeně prodloužen.

5. Ukončení prací dle předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV.

Cena díla

- Cena za provedení celého díla podle čl.II na základě položkového rozpočtu  zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou přílohou č.2 smlouvy činí celkem:

Cena díla celkem bez DPH                           	192.279,- Kč

DPH 21 %	         40.379,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH                     	232.658,- Kč

Slovy : dvěstětřicetdvatisíc šestsetpadesátosm korun českých

- Smluvní cena díla, dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem (viz. nedílná příloha č.2) zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky, související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. II odst. 5, 6 této smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze č.2. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy č.2 a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. Zhotovitel nese riziko změny okolností.

- Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce, méněpráce, budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevzniká zhotoviteli nárok na proplacení těchto víceprací.

- Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy.

# Článek V.

Postup, provádění a organizace prací

- Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který bude způsobilý k řádnému provádění prací.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel bude zástupce objednatele na vyžádání informovat o svých činnostech a o postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatel toto provádění prací průběžně kontrolovat.

- Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ČSN, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární , hygienické a další předpisy.

- Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.

# Článek VI.

Kontrola provádění díla

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů k provedení kontroly rozpracovaného díla a to  ve fázi po očištění a svaření všech ocelových konstrukcí a před zahájením jakýchkoliv povrchových úprav. A dále je zhotovitel povinen ve stejné lhůtě vyzvat objednatele ke kontrole po provedení žárového zinkování.

- Objednatel je oprávněn okamžitě přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel nedodržuje technologické postupy či jinak  poskytuje vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto smlouvu. V takovém případě nemá zhotovitel právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla podle čl. III. této smlouvy.

# Článek VII.

Předání a převzetí díla

- Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou splněny podmínky uvedené v článku II. této smlouvy.

- V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní přejímky dokončeného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání  díla protokolární formou.

- O předání a převzetí  díla bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- Nedokončené  dílo nebo zjevně nekvalitně  provedené dílo není objednatel povinen převzít a zaplatit.

- Předání  díla se uskutečňuje v místě jeho instalace, Pivovarská ul. Plasy.

# Článek VIII.

# Platební podmínky

- Smluvní cena za celé dílo podle čl. II Smlouvy bude uhrazena objednatelem po dokončení a převzetí celého kompletního a  bezchybného díla. Daňový doklad  je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí dokončeného díla objednatelem. Objednatel neposkytuje zálohy.

- Daňový doklad  bude obsahovat všechny náležitosti  jak jsou stanoveny příslušným zákonem.

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádného daňového dokladu. Tím se přerušuje lhůta jeho splatnosti a doručením opraveného, doplněného daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti.

- Daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Daňový doklad je považován za uhrazený dnem odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

# Článek IX.

Zajištění závazků - smluvní pokuty - záruky

- V případě nedodržení termínu předání a převzetí dokončeného díla dle čl.III., odst.1, písm.b).  této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení, max. však do výše 15 % celkové ceny díla.

- Za každé zjištěné porušení týkající se nedodržování technologického postupu při realizaci předmětu plnění  má objednatel právo uplatnit jednorázovou pokutu ve výši 1.000,-Kč.

- Za každé zjištěné porušení týkající se udržování čistoty a pořádku na staveništi  a hrubé porušení obvyklých předpisů zejména požárních nebo bezpečnostních má objednatel právo uplatnit jednorázovou pokutu ve výši 1.000,-Kč.

- Smluvní pokutu může objednatel jednostranně započíst vůči ceně díla.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- Zhotovitel poskytne na celý předmět plnění záruku po dobu 60 měsíců a to počínaje od data převzatí celého díla objednatelem. V případě, že v záruční době zhotovitel neodstraní vady díla do 15 dnů ode dne jejich nahlášení objednatelem, nebo v jiném oboustranně dojednaném a písemně potvrzeném termínu, zavazuje se zhotovitel  zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

# Článek X.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za nesplnění smluvních závazků (ať částečné nebo úplné), jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se tak pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami neovlivnitelných událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění smlouvy např. požár, výbuch, apod. V případě vyšší moci se lhůty ke splnění závazků prodlužují o dobu prokazatelně nutnou k překonání následků vyšší moci. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.

- Objednatel se zavazuje, že se vyjádří ke každé problematice, která se týká podstatně předmětu plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.

- Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a  závazky z  této smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

- Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy smluvní strany sjednávají takové jednání zhotovitele, kdy ten vážným způsobem nebo opakovaně poruší technologický postup provádění díla a nebo  je bezdůvodně v prodlení při plnění svých povinností z této smlouvy vyplývajících delším než 15  kalendářních dní.

# Zhotovitel odpovídá za veškeré přímé i nepřímé škody, které způsobí v důsledku plnění této smlouvy objednateli a nebo třetím osobám a to na majetku i zdraví. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody a to v minimální výši 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

# Článek XI.

Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že  nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní strany.

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že  je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona.  Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být

uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí:

a)  zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,

b)  zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

c)  koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d)  zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

# Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Nebezpečí podstatné změny okolností nese zhotovitel.

- Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, která z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce. Smluvní strany si výslovně dohodly, že práva a povinnosti nelze postoupit smluvně.

- Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednání, vyplývající z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné, a budou je chránit před jejich zneužitím třetími osobami.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

- Přílohy : Volnou přílohou č.1 výzva objednatele ze dne 3.3.2017., nedílná příloha  č.2 položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, volná příloha č.3  nabídka zhotovitele  ze dne14.3.2017.

V Praze dne  				        			V Praze dne

………………............……………			        .........………………………

za objednatele				                  za zhotovitele

Mgr. Karel Ksandr					      Lukáš Havlík

generální ředitel				          prokurista společnosti