Příloha č. 1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-53a/53/22

Číslo jednací: 05223/UL/22

Rok: 2022

Rozpočet:	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství | M.J. | Jednotková cena | Celková cena |
| 14748 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 5,524 | ha | 30 000,00 | 165 720,00 |
|  |  | Výchozí: Obsékání druhů, které jsou předmětem ochrany: navýšení o 15% | 15 | % |  | 24 858,00 |
|  |  | Vysoká svažitost pozemku: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10% | 10 | % |  | 16 572,00 |
|  |  |  |  |  | Cena | 207 150,00 |

Souhrnný rozpočet:	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| Rok | Cena bez DPH |  | Sazba DPH % | Výše DPH |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 |  | 207 150,00 | 0,00 |  | 0,00 | 207 150,00 |
| Celkem |  | 207 150,00 |  |  | 0,00 | 207 150,00 |

Specifikace díla:	Odkaz na mapové dílo

2022

8

1474

ZC04

Sečení

travního

porostu

a

rákosin

207

150,00

Kč

ZC04b

Seč

křovinořezem

Popis opatření:

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C2, ruční kosení.

Mozaikovité ruční kosení křovinořezem včetně odstranění pokosené hmoty z prostoru bílých strání u obce Malíč, spojené s obsekáváním kvetoucích nebo plodících jedinců ZCHD rostlin na ploše 6,1378 ha. Akce je vykonávána jako přímá podpora stanoviště 6210 (Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích) a na ně vázaných druhů jako jsou např. pětiprstka žežulník, hvězdnice chlumní, koulenka prodloužená, čičorka pochvatá, len žlutý. Z důvodu obsekávání ponechaných dřevin a mozaikovité seče je rozloha snížena o 10 %, sečená výměra je tedy 5,5240 ha. Z důvodu svažitosti pozemků a obsekávání druhů je cena navýšena o 25 % oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Pokosená hmota bude odklizena a využita vhodným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Managementové opatření bude provedeno v období od účinnosti Dohody do 10. 11. 2022 a v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.