DODATEK č. 1

KE SmlouvĚ o dílo č.14/2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

čl. I.

Objednatel:	Městská část Praha 19

se sídlem:	Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely

zastoupen:	Pavel Žďárský, starosta

ve věcech technických oprávněn jednat:

Monika Havelková, vedoucí OMIBNH

bankovní spojení

IČ:		00231304

DIČ: 		CZ 00231304

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Milan Wiesner MIWISAN-sanace

se sídlem:	Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1

jednající:	Ing. Milan Wiesner

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Milan Wiesner

bankovní spojení: 81040011/0100

IČ: 		10147705

DIČ:		CZ510929100

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 2.8.1990 spis. Značka A634 vedená u městského soudu v Praze

(dále jen „Zhotovitel“)

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 19 č. 1331/22/OMIBNH ze dne 29.8.2022

čl. II.

- Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2022 smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla specifikovaného ve Smlouvě (dále také jen „Dílo“).

čl. III.

- Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že je nutné k řádnému dokončení Díla realizovat vícepráce (dále také jen „Vícepráce“), které Dílo nezahrnuje, když soupis Víceprací a jejich specifikace jsou obsaženy v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Cena Víceprací činí částku 180.667,45 Kč bez DPH.

- Smluvní strany tímto dodatkem sjednaly provedení Víceprací ze strany Zhotovitele pro Objednatele, když dle dohody smluvních stran budou Vícepráce provedeny za částku 180.667,45 Kč bez DPH, DPH 15% činí 27.100 Kč, a celková cena Víceprací vč. DPH činí 207.767,45 Kč, tj. strany sjednaly navýšení ceny Díla o uvedenou cenu Víceprací.

- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy, když Vícepráce a tedy kompletní Dílo vč. Víceprací budou Zhotovitelem pro Objednatele provedeny nejpozději v termínu do dne 23.10.2022 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Vícepráce po jejich dokončení a dokončení celého Díla vč. Víceprací bez jakýchkoliv vad či nedodělků.

čl. IV.

- Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednaly změnu čl. V odst. 1 Smlouvy tak, že Zhotovitel je v návaznosti na uzavření tohoto dodatku oprávněn fakturovat Objednateli část z ceny původního Díla, a to částku 558.434 Kč bez DPH, tj. částku 642.199,- Kč vč. DPH. Zbývající část ceny Díla (vč. Víceprací) budou fakturovány po kompletním dokončení Díla, vč. Víceprací, bez jakýchkoliv vad či nedodělků.

čl. V.

- Ostatní tímto dodatkem nedotčená ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.

čl. VI.

- Tento dodatek se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pokud hodnota plnění bez DPH přesáhne částku 50.000 Kč.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek obchodní Smlouvy, že si tento dodatek přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne: ……………….. |  | V Praze dne: …………………….. |
| --- | --- | --- |
| za Objednatele Pavel Žďárský, starosta |  | za Zhotovitele Ing. Milan Wiesner jednatel společnosti |

Přílohy: Příloha č. 1 – soupis Víceprací – vyplněný výkaz výměr