Dodatek č. 1 ke SmlouvĚ o dílo

č. 4 /2022

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Smlouva“)

čl. I.

Objednatel:	Městská část Praha 19

se sídlem:	Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely

zastoupen:	Pavel Žďárský, starosta

ve věcech technických oprávněn jednat:

Monika Havelková, vedoucí OMIBNH

IČ:		00231304

DIČ: 		CZ 00231304

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	Taprasys s.r.o.

se sídlem:	Lom 14, 390 02, Tábor

jednající:	Vlastimil Metelec, Lukáš Slavík

ve věcech technických oprávněn jednat: 
 		Vlastimil Metelec

IČ: 		07732775

DIČ:		CZ07732775

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost s.r.o.

(dále jen „Zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1  byl schválen usnesením č. 1330/22/OMIBNH na 125. mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19 ze dne 29.8.2022

čl. II.

- Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2022 Smlouvu o dílo č. 4/2022 jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „Osazení svítidel a slaboproudého systému v budově Zdravotního střediska, Železnobrodská 764, Praha 9 – Kbely“.

- S ohledem na skutečnost, že část díla byla Zhotovitelem provedena ( přesný soupis provedeného díla je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ) a déle s ohledem na podaný insolvenční návrh na hlavního dodavatele stavby rekonstrukce výše uvedené budovy, dohodly se smluvní strany na obsahu tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

čl. III.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. výše uvedené smlouvy, který ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 1 zní takto:

„čl. V.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo ve dvou fakturách, první na částku 656.044,- Kč ( částka bez DPH ) a druhou na částku 266.683,- Kč ( částka bez DPH), když ke každé částce bude připočtena částka za příslušnou sazbu DPH.

- První faktura může být Zhotovitelem vystavena po dni  10.9.2022 a druhá faktura může být Zhotovitelem vystavena až po řádném předání celého dokončeného díla bez jakýchkoli vad či nedodělků.

- Faktury musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům.

- Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli faktury ve lhůtě splatnosti, která se sjednává v případě výše uvedené první faktury v délce 15 dnů od data doručení faktury Objednateli a  v případě výše uvedené druhé faktury v délce na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.“

2. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

čl. IV.

- Tento Dodatek č. 1 se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne: ___________ |  | V Praha dne: _______________ |
| --- | --- | --- |
| za Objednatele Pavel Žďárský, starosta |  | za Zhotovitele Vlastimil Metelec jednatel společnosti |

______________________________________
									za Zhotovitele
									 Lukáš Slavík
								        jednatel společnosti

Přílohy: Příloha č. 1 - soupis provedených prací