|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | |
| Zakázka: | | **Obnova mlatu** | | | | | | |
| Misto |  | **Příkazy - stodola č. 4** | | | | | | |
| Objednatel: | | **Národní muzeum v přírodě** | |  |  | IČ: | **00098604** |  |
|  |  | **Palackého 147** | |  |  | DIČ: | **CZ00098604** |  |
|  | **75661** | **Rožnov pod Radhoštěm** | |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | |  | | | | IČ: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 479 323,65 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 11 750,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** | |  |  | |  | | **491 073,65** | |
| Rekapitulace daní | | |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **491 073,65** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **103 125,47** | | | CZK |
| Zaokrouhlení | |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **594 199,12** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  | **05.09.2022** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: - | |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnova tradiční technologií hliněného dusaného povrchu mlatu a dvou bočních přístodůlků v interiéru podélně průjezdné špaletové stodoly č. 4 v Hanéckém muzeu v přírodě v Příkazech u Olomouce. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | |
| 1 | Zemní práce | | | HSV |  |  | 80 001,60 | |
| 56 | Vrstvy komunikací a ploch | | | HSV |  |  | 363 225,20 | |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | HSV |  |  | 36 096,85 | |
| VN | Vedlejší náklady | | | VN |  |  | 11 750,00 | |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 491 073,65 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | Obnova mlatu | | | | |
| O: |  | Příkazy - stodola č. 4 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 80 001,60 |
| 1 | 460030011R00 | Sejmutí drnu, odstranění novodobé navážky ze stodoly | m2 | 190,48000 | 230,00 | 43 810,40 |
|  |  | 190,48 |  | 190,48000 |  |  |
| 2 | 181050010RA0 | Terénní modelace, modelace povrchu ve stodole | m2 | 190,48000 | 190,00 | 36 191,20 |
|  |  | 190,48 |  | 190,48000 |  |  |
| Díl: | 56 | Vrstvy komunikací a ploch |  |  |  | 363 225,20 |
| 3 | 564921010RA0 | Zpevněná plocha, mlatový povrch, mlat a dva přístodůlky | m2 | 190,48000 | 585,00 | 111 430,80 |
|  |  | 190,48 |  | 190,48000 |  |  |
| 4 | 58125110R | Zemina jílovitá | t | 20,95000 | 7 200,00 | 150 840,00 |
| 5 | 63245000.RA0 | Vyrovnávací hliněný potěr, tl. 20mm, mlat a dva přístodůlky | m2 | 190,48000 | 530,00 | 100 954,40 |
|  |  | 190,48 |  | 190,48000 |  |  |
| Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 36 096,85 |
| 6 | 979100014RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m, z mlatu a dvou přístodůlků | t | 20,95000 | 1 473,00 | 30 859,35 |
| 7 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 20,95000 | 250,00 | 5 237,50 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 11 750,00 |
| 8 | 005 12-1010.R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 9 | 005 12-1030.R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 10 | 005 21-1010.R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **491 073,65** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |