Dodatek č.3

Příkazní smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18

o výkonu technického dozoru investora

na akci: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

I.

Smluvní strany

# Příkazce:   		DSO Oldřiš – Borová

# Se sídlem: 		Oldřiš 132, 569 82 Borová

# zastoupený: 		Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá

# IČ: 			72074248

# Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“

Příkazník:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

se sídlem:		Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno

- ve věcech technických: Ing. David Šprta

e-mail:			dufek@vrv.cz

IČ:			47116901

DIČ:			CZ47116901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsáno v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

# II.

# Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je upřesnění termínu prací TDI pro realizaci živičných povrchů obnovy komunikací po realizaci splaškové kanalizace a s nimi související práce.

Dle uzavřeného dodatku č. 9 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 28.6.2021 byl termín dokončení těchto povrchů stanoven nejpozději na 31. 10. 2022. Lhůta pro poskytnutí služeb TDI byla na základě časového harmonogramu stavby prodloužena dodatkem č. 2 do 31.7.2022. Stavební práce nebyly v předpokládaném termínu dokončeny, a proto se lhůta pro poskytnutí služeb prodlužuje tímto dodatkem č. 3 do 31.10.2022. Při úpravě lhůty a rozsahu poskytnutí služeb se odpovídajícím způsobem upravuje i odměna za poskytnutí služeb.

# III.

# Odměna a platební podmínky

Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnosti v přípravné fázi projektu | 300 000,- Kč | 63 000,- Kč | 363 000,- Kč |
| Činnosti ve fázi realizační (v době provádění díla) | 3 600 000,- Kč | 756 000,- Kč | 4 356 000,- Kč |
| navýšení podle dodatku č.1 |  |  |  |
| ….ve fázi realizační 03,04/2021 | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| ….ve fázi realizační 05,06/2021 | 300 000,- Kč | 63 000,- Kč | 363 000,- Kč |
| navýšení podle dodatku č.2 |  |  |  |
| ….ve fázi realizační 06,07/2022 | 300 000,- Kč | 63 000,- Kč | 363 000,- Kč |
| navýšení podle dodatku č.3 |  |  |  |
| ….ve fázi realizační 08,09,10/2022 | 450 000 Kč | 94 500 Kč | 544 500 Kč |
| Činnosti ve fázi realizační vč. dodatku č.1, 2 a 3 | 4 650 000 Kč | 976 500 Kč | 5 626 500 Kč |
| Činnosti po dokončení díla | 76 900,- Kč | 16 149,- Kč | 93 049,- Kč |
| Celková odměna | 5 026 900 Kč | 1 055 649 Kč | 6 082 549 Kč |

Cena celkem vč. dodatku č.3: 5 026 900,- Kč bez DPH

Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 3 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.3.“

IV.

# Doba trvání příkazu

Předmětem dodatku č. 3 je upřesnění termínu a rozsahu prací TDI pro realizaci živičných povrchů obnovy komunikací. Lhůta pro poskytnutí služeb se předpokládá do 31.10.2022.

Po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště nebude činnost TDI v době provádění díla realizována resp. fakturována. V případě dřívějšího dokončení a předání díla bude poměrným způsobem snížena odměna příkazníka.

V.

# Závěrečná ujednání

      - Ustanovení smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18 nezměněná tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

      - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech majících platnost originálu.

      - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

      - Tento dodatek byl projednán a schválen usn.č. 6, jednání DSO Oldřiš – Borová č. 7/2022, dne 29.8.2022

V Oldřiši dne 29.8.2022							V Brně dne 26.7.2022

za příkazce:							za příkazníka:

……………………….						……………………….

Michal Serafin							Ing. Martin Dufek

starosta obce Oldřiš						ředitel divize 05 Brno

……………………….

Mgr. Lenka Tlustá

Starostka obce Borová