Č.j.: 280517/2016-ČRA

Dodatek č. 3 Smlouvy

k projektu číslo CzDA-MD-2012-14-14015 s názvem

„Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku“

### Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 				Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 	Ing. Jana Kačírková

Tel.: 					251 108 120

E-mail: 				kacirkova@czda.cz

IČ: 					75123924

Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				VODNÍ ZDROJE, a.s.

Zastoupený:	Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva

Sídlem:				Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 4

Zapsaný:				v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 1569

Kontaktní osoba zhotovitele: 	Mgr. Ivo Černý, hlavní řešitel projektu

Tel.: 					+ 420 602 343 214

E-mail: 				cerny@vodnizdroje.cz

IČ: 					45274428

DIČ: 					CZ42574428

Bankovní spojení:			Komerční banka a.s.

Číslo účtu:				3631170237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MD-2012-14-14015 s názvem „Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku“, uzavřené dne 25. 2. 2014 (dále jen „Smlouva“). V průběhu provádění předmětu Smlouvy se vyskytla potřeba provedení dodatečných služeb, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (ani v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení služeb). Potřeba těchto dodatečných služeb vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat) a tyto dodatečné služby jsou zcela nezbytné pro provedení předmětu Smlouvy. Hodnota dodatečných služeb nepřesáhne 30% původní ceny služeb. Na základě výše uvedených skutečností a na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění konaného dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které provedl objednatel, jako veřejný zadavatel, smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě.

I.2. Smluvní strany se dohodly, že cena dodatečných služeb na základě tohoto dodatku bude 1 710 839,- Kč (slovy: jedenmiliónsedmsetdesettisícosmsettřicetdevět korun českých) včetně DPH. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že tuto částku přičtou k původní částce uvedené v odstavci 2.3. Smlouvy ve znění dodatku č. 2 a odstavec 2.3. této Smlouvy vztahující se k roku 2016 bude nově znít takto:

2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 4 682 099,- Kč (slovy: čtyřimiliónyšestsetosmdesátdvatisícdevadesátdevět korun českých) včetně DPH.

I.3. Dále se mění Příloha č. 1 Smlouvy – Projektový dokument, a to v tomto smyslu:

- V souvislosti s rozšířením projektu do čtyř nových okresů (Cimislia, Leova, Basarabeasca a UTA Gagauzia) došlo k navýšení celkového počtu obcí, pro které budou v rámci projektu a jeho aktivity 1.2.1. vypracovány detailní zprávy. V rámci tohoto rozšíření bude oproti původně předpokládanému počtu 132 navíc zpracováno 27 detailních zpráv pro obce s vlastním správním (obecním) úřadem a jimi spravované obce, celkově tudíž bude v rámci projektu vypracováno celkem 159 zpráv pro obce.

- Dle požadavku SANEPID na zpracování shrnujících zpráv pro jednotlivé okresy (raiony) bude zpracováno 7 shrnujících zpráv na úrovni okresů (raionů) pro okresy Cahul, Cantemir, Taraclia, Basarabeasca, Cimislia, Leova a ATU Gagauzia. Shrnující zprávy budou dodržovat formu a obsah stanovené v Projektu pro zprávy pro jednotlivé obce, přičemž se zvláště zaměří na situaci na úrovni celého okresu (raionu), kterou interpretují a vyhodnotí. Shrnující zprávy budou zpracovány v elektronické formě v českém jazyce a předloženy ke schválení ČRA. Po schválení ČRA budou přeloženy do moldavštiny a následně předány partnerské organizaci, zástupcům regionální samosprávy (raionů), ústředí SANEPIDu a jeho pobočkám na regionální úrovni. Předání bude potvrzeno formou protokolu, který bude součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Zhotovitel se zavazuje provádět dodatečné služby s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje provádět dodatečné služby za podmínek stanovených Smlouvou, případně analogicky k těmto podmínkám. Smluvní strany se dohodly, že na tento dodatek aplikují ustanovení Smlouvy, a to včetně ustanovení o sankcích a možnosti odstoupení.

I.5.  Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Etapový rozpočet na rok 2016

I.7. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Mgr. Marek Petráček místopředseda představenstva VODNÍ ZDROJE, a.s. |
| --- | --- |