č.j. 84935-22/OZP-					ev.č. 2022/0184

spis: 6712-2022

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo:

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	EVT Stavby, s.r.o.

IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766

se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

zastoupen jednatelem Josefem Kuncem

bankovní účet číslo:

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.5.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 17.5.2022.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 195 976,04 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -30 360,95 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

- v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

- stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 5 801 615,09 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací (změnové listy).

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 12.9.2022

Ve Svitavách dne 13.9.2022

Za objednatele:		Za zhotovitele:

..........................................................	..........................................................

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Josef Kunc

starosta města Svitavy	jednatel EVT Stavby, s.r.o.