SMLOUVA O DÍLO č. 966/22

uzavřená dle

§ 2586 a § 2630 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

„Vybudování WC a kolumbárií na pohřebišti v Brně Žebětíně“

DODATEK č. 2

Smluvní strany

- Objednatel				     Správa hřbitovů města Brna

příspěvková organizace

Vídeňská 96, 639 00 Brno

IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Statutární orgán:	Ing. Alena Říhová, ředitelka

Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. Alena Říhová, ředitelka

V technických záležitostech:	Ing. Zdeněk Fiedler

tel: 736 540 013, e-mail: fiedler@hrbitovybrno.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu:	19-5191040277/0100

- Zhotovitel				      JIRMAL, spol. s r.o.,

Veveří 46, 602 00 Brno

IČ: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

Statutární orgán:		Bc. Milan Dedík, jednatel

Ve věcech smluvních a technických:	Bc. Milan Dedík, jednatel

Stavbyvedoucí:	Ing. Ladislav Šponar

e-mail: ladislav.sponar@jirmal.net

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 	115-7940990237/0100

Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy o dílo.

# III.  Předmět smlouvy – doplnění

Předmět díla se doplňuje o vyžádané změny v rámci stavby a vyžádané vícepráce.

Veškeré změny u vícepráce byly projednány na týdenních kontrolních dnech stavby. Zahrnují práce od 1. května 2022 do 6. září 2022. Podrobný rozpis prací je uveden v přiloženém změnovém listě.

- vybudování splaškové kanalizační přípojky

- doplnění chybějících rozvodů ležaté dešťové kanalizace, elektroinstalace, zemnění

- doplnění obvodového pláště po demolici ohradní zdi

- výstavba a doplnění sloupků a zdiva opěrné zdi a vybudování okapového chodníčku

- změna podhledů a doplnění tepelné izolace do podhledů

- přípojka NN

- dodávka a montáž EcoDrainu a vybudování zasakovacích jam

# VII.  Cena díla - změna

|  | bez DPH | s DPH |
| --- | --- | --- |
| - cena díla dle SOD | 13,982.845 Kč | 16,919.243 Kč |
| - dodatek č. 2 | 837.432 Kč | 1,013.293 Kč |
| nová dohodnutá cena díla | 14,820,277 Kč | 17,932.536 Kč |

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

V Brně dne 7. září 2022

……………………………….

Bc. Milan Dedík

jednatel

……………………………….

Ing. Alena Říhová

ředitelka

Přílohy: položkový rozpočet