- zápis o předání staveniště a rizik,

- pokyny bezpečnosti práce a požární ochrany

- pro pohyb a chování cizích organizací a osob v objektu

NKP SZ Telč

Akce:	„NKP SZ Telč – Obnova Kočárovny“

Investor:	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 34, 370 21 České Budějovice

Zastoupený:	XXXXXXXXXX	tel.:  XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Správce objektu:	XXXXXXXXXX	tel.: XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Dodavatel:	Starkon a.s.

Zastoupený:	XXXXXXXXXX	tel.: XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Projektant:	XXXXXXXXXX	tel.: XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Koordinátor BOZP:	XXXXXXXXXX	tel.: XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

TDS:	XXXXXXXXXX	tel.:  XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Projektový manažer:	XXXXXXXXXX	tel.: XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Termín zahájení prací:	22. 7. 2022

Termín dokončení prací:	31. 8. 2022

Na základě koordinační schůzky ze dne 13. 5. 2022 bylo předání staveniště provedeno až po dokončení stavebních úprav přilehlých prostor dalším dodavatelem investora – viz příloha. Termín dokončení prací bude proto smluvně posunut do 20. 11. 2022.

1.	Místo stavby / pracoviště: NKP SZ Telč

Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX	tel.: XXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Hlavní stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX	tel.: XXXXXXXX	XXXXXXXXXX

2.	Způsob určení obvodu staveniště/pracoviště:	Samostatný objekt

3.	Majitel pozemku:	NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

4.	Staveniště / pracoviště je / není vyklizeno: 	je vyklizeno

5.	Stavební povolení / Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru:

6.	Vstup na staveniště / pracoviště:	po dohodě se správcem objektu XXXXXXXXX

7.	Zásobování energií / vodou:	ze zdroje objednatele

Stav elektroměru / vodoměru:	podružný elektroměr i vodoměr, stav bude zaznamenán do stavebního deníku při instalaci

8.	Skládka zeminy, výkopku:	zajistí zhotovitel

9.	Možnost lékařského ošetření:	Poliklinika Telč

10.	Na stavbě bude veden řádně stavební deník:	ANO

11.	Požadavky investora:

Práce budou prováděny v souladu s PD, Zadávací dokumentací VZ a vydaným ZS Krajského úřadu v Jihlavě – oddělením památkové péče.

12.	Tímto zápisem předává zadavatel dodavateli staveniště k užívání po celou dobu výstavby a dodavatel přejímá staveniště / pracoviště bez práv a zájmů cizích osob.

V souladu s §9 odst. 4 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, tímto investor uvědomuje dodavatele, že je mu předáván k provedení obnovy objekt Národní kulturní památky.

13.	Další ujednání:

- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány platné právní předpisy a normy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“),

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, zejména zajistit místo pod místem prováděných prací ve výšce,

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, především pak §§ 28 a 29,

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

14.	Podmínky provádění prací:

- Zhotovitel oddělí místa provádění prací od míst, které užívají zaměstnanci NPÚ. Zhotovitel vybaví staveniště/pracoviště příslušným bezpečnostním značením. Zhotovitel musí sám dbát na to, aby se na jeho pracovištích nacházely jen fyzické osoby, které se na pracovišti s jeho vědomím mohou zdržovat.

- Vymezí se čas pro provádění prací s vysokým hlukem nebo vibracemi, popřípadě jiné činnosti, které by mohly podstatně omezovat v pracovní době zaměstnance NPÚ – určí odpovědná osoba NPÚ konkrétně, nebo vymezí dobu od kdy do kdy se mohou/nemohou provádět.

- Provádění prací s otevřeným plamenem, včetně práce s rozbrušovací pilou, broušení a podobně, nebo jiných nebezpečných prací a činností, musí být schváleno odpovědnou osobou NPÚ (kastelánem), popřípadě vydáno písemné povolení.

- Každé provádění svářečských prací bude projednáno s odpovědnou osobou NPÚ. Na nebezpečné svářečské práce bude vydáno písemné povolení, které před zahájením prací schvaluje odpovědný vedoucí zhotovitele a následně odpovědná osoba NPÚ.

- Ukládat nebezpečné látky, zejména hořlavé kapaliny (např. barvy a ředidla) nebo tlakové lahve, lze jen na vyhrazených místech se souhlasem odpovědné osoby NPÚ.

- Vjezd do areálu pracoviště je pouze na písemné povolení odpovědné osoby NPÚ. Při jízdě v areálu je třeba věnovat zvýšenou pozornost pohybu osob.

- Dopravu materiálu a předmětů, zejména dlouhých a jinak rozměrných nebo nebezpečných v areálu pracoviště, lze provádět jen takovým způsobem, aby nebyly ohroženy nezúčastněné osoby. Materiál nesmí být ukládán na schodištích a chodbách, pokud to není bezpodmínečně nutné. Takové skladování musí být schváleno odpovědnou osobou NPÚ.

- Závady, ke kterým dojde během prací nebo které během prací byly zjištěny, oznámí bezodkladně zhotovitel odpovědné osobě NPÚ nebo bezpečnostní službě.

- Zadavatel má právo kontrolovat zabezpečování BOZP a PO u zhotovitele/zhotovitelů – např. doklady o školení BOZP a PO, ke zdravotní způsobilosti, kvalifikaci apod.

- Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO i u svých podzhotovitelů.

- Veškeré klíče od částí objektů budou každý den po skončení prací předány zaměstnanci objektu zodpovědnému za ostrahu.

- V době od 17 hod je objekt střežen a není možno, aby se v objektu nacházel někdo bez předchozího nahlášení a projednání s vedením objektu.

- Nástup do objektu je možný nejdříve od 6 hod, kromě případů nahlášených minimálně dva dny předem.

- Objednatel si vyhrazuje možnost kontroly v době provádění prací i v době po ukončení prací a v noci (ostraha).

- 15.	Zaměstnanci plnící úkoly, zaměstnanci jiných organizací a osoby, které se zdržují v objektu, jsou povinni:

- Respektovat veškerá omezení a zákazy:

- označené výstražnými značkami a příkazy,

- zákaz pití alkoholických nápojů a používání jiných toxikománii, zákaz jejich donášení na pracoviště,

- zákaz jakékoliv manipulace s veškerým zařízením organizace NPÚ

- zákaz kouření mimo vyhrazená místa a manipulace s otevřeným ohněm ve všech objektech vyjma písemného povolení ke svařování.

- Chovat se tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů.

- Zdržovat se pouze na vyhrazených pracovištích, svévolně je neopouštět, bez svolení vedoucích zaměstnanců nevstupovat do jiných prostorů.

- Pohybovat se pouze po cestách, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné.

- Udržovat pořádek a čistotu, nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek.

- Nezastavovat únikové cesty, přístupy k hasicím přístrojům, hydrantům, hlavní vypínače žádnými předměty ani materiálem. Tyto prostory musí zůstat trvale volné.

- Respektovat požární řády pracovišť.

- Nahlásit vedoucím zaměstnancům každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v objektu. Účinně spolupracovat při sepsání záznamu o úrazu, či požáru a při dalším vyšetřování.

- Zaměstnanci provádějící práce v objektu, musí být předem seznámeni s riziky v rozsahu potřebném pro výkon jejich činnosti. S výše uvedenými skutečnostmi má povinnost zaměstnance seznámit vedoucí zaměstnanec.

- V případě provádění prací, při kterých může vzniknout požár, si pracovník, který danou práci provádí, zajistí hasicí přístroj s vhodným hasivem, který bude v dosahu jeho pracoviště.

- Pro prvotní ošetření případného úrazu je k dispozici vybavená lékárnička, která je umístěná v místě staveniště.

- 16.	Nebezpečné a rizikové faktory

- Protože se jedná o historické objekty, kde nejsou vždy a všude přesně zabezpečeny podmínky bezpečné chůze po komunikacích a po schodech, je třeba na těchto místech dbát zvýšené opatrnosti.

- V některých místech hrozí odpadávání omítek, střešní krytiny, zdivo apd. Je zde třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pak při zhoršených povětrnostních podmínkách. Používat OOPP k tomu určené.

- Některá pracoviště mohou být klasifikována jako práce ve výšce a nad volnou hloubkou. V těchto případech je třeba dodržovat NV362/2005 Sb a zajistit tak pracoviště, prostor pod sebou a používání patřičných OOPP.

- V případě provádění svařování, broušení, řezání (odlétající jiskry, otevřený plamen, vysoká povrchová teplota) je nutno vyplnit příkaz ke svařování a zajistit v těchto místech následný dohled.

- Nouzové telefonní čísla:

ohlašovna požáru 	tel. 150

policie	tel. 158

zdravotní služba 	tel. 155

Osoba (vedoucí pracovník) zastupující organizaci, která se s vědomím kastelána zdržuje na pracovišti, stvrzuje svým podpisem, že byla řádně seznámena s pokyny bezpečnosti práce a požární ochrany pro pohyb a chování cizích osob v objektu a jejich povinnostmi, dále pak s riziky vyskytujícími se v prostorech objektu spravovaných NPÚ. Zavazuje se, že s těmito zásadami prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance, kteří se budou v objektu nacházet.

Dále tato osoba (vedoucí pracovník) zastupující organizaci svým podpisem stvrzuje, že prokazatelně seznámila vedoucího pracovníka objektu, ve kterém se práce provádějí, s riziky touto prací vznikajícími.

Vedoucí pracovník organizace (zhotovitel či dodavatel díla) zodpovídá, za dostatečně zabezpečené pracoviště z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany a dále pak za to, že dílo bude realizováno prostřednictvím dostatečně odborně způsobilých osob – např. (práce ve výškách, stavba lešení apod.)

V Telči dne:22. 7. 2022

Za objednatele:

Jméno: XXXXXXXX	               		Podpis: …………………………………

Za zhotovitele:

Jméno: XXXXXXXXXX.		    		Podpis: …………………………………

Ostatní účastníci:

Jméno: XXXXXXXXXX            			Podpis: …………………………………

Jméno: XXXXXXXXXX				Podpis: ………………………..