- Dodatek č.1

- ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2022 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxx

### Zhotovitel:	Název: ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.

Sídlo: Semonice 81, 551 01 Jaroměř

IČ: 27506380, DIČ: CZ27506380

Zastoupený: Ing. Janem Čechem, jednatelem společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 	vložka 23055

Číslo bankovního účtu: xxxx

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	   Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: 	Ing. Jan Čech, jednatel společnosti

- V technických věcech jedná

- za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

- tel.: 493 760 210,

- Bc. Jiří Zaplatílek – investiční technik

- tel.: 493 760 124,

za zhotovitele: 	 Ing. Matouš Zachoval - technik

Ing. Jiří Půlpán - technik

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11.03.2022 (dále jen smlouva) se zhotovitelem ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. na dílo „Vzduchotechnika kuchyně - pavilon S2, 2. ZŠ Husitská, Nová Paka“ je:

- V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odstavce 7. a 8. ve znění:

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).

  - Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- Změna článku IV. CENA ZA DÍLO odstavce 1., který se mění takto:

- Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

Cena Díla bez DPH:		3 205 380,- Kč

DPH:		   673 130,- Kč

Cena Díla vč. DPH:		3 878 510,- Kč

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje objednatelem požadované vícepráce nad rámec původní smlouvy o dílo a týkající se záměny větracích výústků za nerezový větrací strop.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 11.03.2022.

V Jaroměři dne:						V Nové Pace dne:

.……………………………				……………………………

Zhotovitel			Objednatel

ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.			město Nová Paka

Ing. Jan Čech, jednatel společnosti			Mgr. Josef Cogan, starosta