Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 040/OPI/2021 uzavřené dne 17. 1. 2022 mezi:

- Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

k podpisu tohoto dodatku je pověřen Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele

IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518

datová schránka: i48ae3q

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, není zapsána v obchodním rejstříku

(dále jen: „objednatel“ či „VZP ČR“) na straně jedné

a

- BLACKBACK s.r.o.

se sídlem: Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 24763071; DIČ: CZ24763071

kterou zastupuje: Ing. Lukáš Pojar, jednatel

datová schránka: 744vrzr

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C vložce 172304

(dále jen: „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

I.

- Na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovaného ve VZP ČR pod číslem ID 2100416 a názvem „Mělník - rekonstrukce venkovního schodiště – projektová dokumentace II“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 17. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. 040/OPI/2021 (dále jen: „Smlouva“).

- Z důvodu nepředvídatelných okolností spočívajících v nutnosti provedení přeložky kabelového vedení nízkého napětí vedeného pod venkovním schodištěm budovy VZP ČR, resp. prioritního uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. týkající se realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

V souladu s ujednáními obsaženými v Čl. II. odst. 2. a Čl. XIII. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který ji mění následovně:

V Čl. II. Doba a místo plnění, předání předmětu díla, odst. 1. se ruší stávající znění bodu 1.3. a nahrazuje se takto:

„1.3.	Dokončení stavebního řízení a projednání s DOSS: 	do 30 dnů od doručení písemného sdělení objednatele obsahujícího informaci o nabytí účinnosti realizační smlouvy uzavřené mezi VZP ČR a ČEZ Distribuce a.s. na provedení přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, vztahující se k objektu Fibichova 267, Mělník.“

III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Praze dne: ……………………….			V Praze dne: ………………………….

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna 				BLACKBACK s.r.o.

České republiky

______________________________			__________________________

Ing. Marek Cvrček						Ing. Lukáš Pojar

ekonomický náměstek ředitele				      jednatel