# Dodatek č.1

SML – 0127/22

# Smlouvy o dílo

SML – 0059/22

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	K.A.D.A. s.r.o.

Sídlo firmy:		    Prusinovského 48, 664 42 Modřice

Zápis v OR:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 20402

Zastoupený:	Petrem Vimrem, jednatelem

IČO:	63475723

DIČ:	CZ63475723

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	xxxxx

e-mail: xxxxx

II.      PŘEDMĚT DODATKU

II.1.	Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 27.6.2022 uzavřely smlouvu o dílo SML-0059/22 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace:

„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Stavební úpravy bezbariérového vstupu C do pavilonu 9  
  a terénní úpravy parku“

II.2. Ve smyslu ustanovení čl. II.6. a IV.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla. Jedná se o následné požadavky ze strany objednatele. Předmět díla bude navýšen o zemní práce, které se týkaly vysvahování k odebranému tarasu, osazení desek a lavičky pro zachování kořenového systému u lípy, dodatečných stavebních úprav zpevněné plochy a soklu. Současně byly odečteny položky prací neprovedených po drobných změnách.

II.3. Odsouhlasené změny předmětu díla jsou zapsány ve stavebním deníku v zápisech z kontrolních dnů. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací, které jsou nedílnou součástí dodatku, jako jeho přílohy.

II.4.	Zhotovitel nežádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na požadované a odsouhlasené změny.

- CENA ZA DÍLO

III.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č.1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	1 211 039,71 Kč

Cena Dodatku č.1 bez DPH:	23 068,24 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 234 107,95 Kč

DPH:	259 162,66 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	      1 493 270,61 Kč

IV.      FINANCOVÁNÍ

IV.1.	Provedené vícepráce budou fakturovány a uhrazeny po dokončení prací.

V.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V.1.   Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

a jeden pro zhotovitele.

V.2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.

V.3.   Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním

úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.1, který je projevem jejich

pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na

důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: …………….…		                      V Jihlavě dne: ……..……….…

…………………………………………    	          ………………….………………………

MUDr. Dagmar Dvořáková				                Petr Vimr, jednatel

ředitelka

Psychiatrické nemocnice Jihlava