MZE-51220/2022-12122



mzedms024241998

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45799/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-51220/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | GEM System a.s.Vážený panxxxNa Pankráci 1062/58Nusle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 31. 8. 2022

**Prodloužení termínu dodání Objednávky č. 4500139475 k RfC\_AGRIBUS\_II\_11\_PZ\_2021\_presun\_Agribus\_XML\_FW\_do\_F5\_BigIP (Z33213)**

Vážený pane Dostále,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu objednávky č. 4500139475 RfC\_AGRIBUS\_II\_11\_PZ\_2021\_presun\_Agribus\_XML\_FW\_do\_F5\_BigIP (Z33213) na nový termín 30.9.2022

Zdůvodnění:

1) Při testování realizace změny se objevovaly náhodné chyby při komunikaci XML FW a serverů s Oracle SOA Suite, kde příčinou bylo identifikováno nastavení jádra kernelu linuxových serverů Agribus původně doporučené od Oracle. Změnu nastavení je vzhledem ke garancím výrobce Oracle znovu nutné potvrdit a na dokončit analýzu možných vedlejších dopadů změny nastavení.

2) Bez výše uvedeného potvrzení a dokončení analýzy vedlejších dopadů změny dodavatel nedoporučuje nasazení do produkčního prostředí. Dodavatel předpokládá, že před výše uvedeným termínem 30.9.2022 obdrží potvrzení od Oracle a bude tak moci finálně dokončit celou realizaci včetně naplánování a nasazení do produkce a případné korekce dokumentace.

S výše uvedeným souhlasí garant pan Smetana.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Vladimír Velasředitel odboru |   |

Přílohy: