dodatek č. 1

medisap,s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14601

se sídlem:	Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3

IČ: 48029360	DIČ: CZ48029360

zastoupená:	Ing. Milanem Šamánkem, jednatelem

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)

a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 00064165	DIČ: CZ00064165

zastoupena:	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	24035021/0710

jako nabyvatel licence na straně druhé (dále jen „nabyvatel“)

# uzavírají dnešního dne, měsíce a roku k Licenční smlouvě ze dne 14. 7. 2022, která je u nabyvatele evidována pod 
č. PO 393/S/22 (dále jen „smlouva“) uzavřené na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „REACT EU 98 – Obnova kardiologického archivačního systému“, tento

# dodatek č. 1:

# I.

# Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 1. a 3. smlouvy na prodloužení doby plnění předmětu plnění v celém jeho rozsahu, a to z důvodu prodlevy v technické připravenosti nabyvatele.

- Poskytovatel se zavazuje dodat předmět plnění v celém jeho rozsahu dle podmínek sjednaných ve smlouvě do 30. 9. 2022.

# II.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž si smluvní strany ponechají po jednom stejnopisu.

V Praze dne: 						V Praze dne:

----------------------------------                                                            ---------------------------------------------------------

Ing. Milan Šamánek						prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

jednatel spol. medisap, s.r.o.            				ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze