**Příloha č. 2**

# Časový harmonogram aktivit projektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok*** | **2014** | **2014** | **2014** | **2014** | **2014** | **2014** | **2014** | **2014** | **2014** | **2014** | **2014** | **2014** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu***(dle tabulky výstupů a finančního rámce)* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Řízení projektu** |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
| **Cíl 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 (Zajištění vstupních dat) |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |
| Aktivita 1.1.2 (Terénní práce) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |
| Aktivita 1.1.3 (Analýzy vod) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
| Aktivita 1.1.4 (Zhodn. Ekol. Zatíženosti) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1 (Odborné zprávy pro obce) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
| Aktivita 1.2.2 (Informační cedule) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
| Aktivita 1.2.3 (Seznámení veřejnosti s výsl.) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |
| Aktivita 1.2.4 (GIS databáze) |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |

**Příloha č. 2**

# Časový harmonogram aktivit projektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok*** | **2015** | **2015** | **2015** | **2015** | **2015** | **2015** | **2015** | **2015** | **2015** | **2015** | **2015** | **2015** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu***(dle tabulky výstupů a finančního rámce)* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Řízení projektu** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  **▬▬** |  **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
| **Cíl 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 (Zajištění vstupních dat) |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  **▬▬** |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |
| Aktivita 1.1.2 (Terénní práce) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  | **▬▬** | **▬▬** |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3 (Analýzy vod) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
| Aktivita 1.1.4 (Zhodn. Ekol. Zatíženosti) |  |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1 (Odborné zprávy pro obce) | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
| Aktivita 1.2.2 (Informační cedule) |  |  |  **▬▬** |  **▬▬** |  **▬▬** |  **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
| Aktivita 1.2.3 (Seznámení veřejnosti s výsl.) |  |  | **▬▬** | **▬▬** |  **▬▬** |  **▬▬** |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
| Aktivita 1.2.4 (GIS databáze) | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Časový harmonogram aktivit projektu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok*** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu***(dle tabulky výstupů a finančního rámce)* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Řízení projektu** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  **▬▬** |  **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  **▬▬** |  |
| **Cíl 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 (Zajištění vstupních dat) |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  **▬▬** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2 (Terénní práce) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  **▬▬** |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3 (Analýzy vod) |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4 (Zhodn. Ekol. Zatíženosti) |  |  |  | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1 (Odborné zprávy pro obce) | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2 (Informační cedule) |  |  |  **▬▬** |  **▬▬** |  **▬▬** |  **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |
| Aktivita 1.2.3 (Seznámení veřejnosti s výsl.) |  |  | **▬▬** | **▬▬** |  **▬▬** |  **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |
| Aktivita 1.2.4 (GIS databáze) | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** | **▬▬** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |