Příloha č. 1 Rozsah a harmonogram

Rozsah:

- konzultace/workshopy v rozsahu 10 hodin (dokumentace workshopu, textový výstup v rozsahu 2xA4);

- tvorba marketingové mikrostrategie (návrh person a komunikačních témat v rozsahu 2x A4)

- tvorba prezentačních textů (návrh textů pro obsah webové prezentace v rozsahu 4x A4 v CJ, revize textů, překlad textů do AJ není součástí);

    - popis projektu – prezentace základní myšlenky, vize, strategické cíle, poslání;

    - popis persony COO – požadavky, potřeby, způsob prokázání kvalifikace;

    - popis práce, benefitů, příležitostí;

- tvorba video obsahu (návrh video obsahu webové prezentace v 3 – 5 minut nebo série videí v délce 10 minut) a fotomateriál z produkce natáčení;

- vytvoření microsite (webové stránky) k projektu včetně:

  - tvorby obsahu;

- kreativního a grafického zpracování (návrh wireframu a grafické podoby hlavní stránky webu);

- implementace (vytvoření webových stránek dle návrhu na open source platformě);

- testování funkčnosti webových stránek;

- spuštění webových stránek (funkční webové stránky, SEO on-page, nastavení měření, zajištění hostingu  od spuštění webu, zajištění podpory  dle aktuálního ceníku)

- zajištění podpory a hostingu do konce roku 2022 + 12 měsíců

- vlastník domény bude Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen KUZK)

- technické parametry a podmínky:

  - Webové stránky musí být v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na informační systémy určené pro státní správu a samosprávu;

  - Ovládání a dokumentace musí být v českém jazyce;

  - Dokumentace v rozsahu Bezpečnostní, Systémové a uživatelské příručky;

  - Obsah webu schvaluje odpovědná osoba Objednatele;

  - Objednatel má přístup ke všem materiálům a obsahu webu, včetně hostingu;

  - Objednatel bude mít přístup přes redakční systém pro správu textů, obrázků a video obsahu včetně WYSIWYG editoru;

  - Dodavatel zajistí takovou technologii, která umožní bezplatné převzetí vytvořené microsite objednatelem a spuštění na běžně dostupném webhostingu s podporou aktuálních verzí webových technologií a databáze (např. PHP a MySQL);

  - Podporovaná je vždy aktuální a jedna předchozí verze poslední vydané majoritní číselné řady prohlížeče (Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari);

  - Využití moderní standardy webových aplikací (HTML 5, CSS 3 atd.);

  - Plně responzivní webdesign, plná podpora prezentační části na mobilních zařízení;

  - Drobečková navigace;

  - Fulltextové vyhledávání;

  - Kanonické URL;

  - SSL/TLS certifikát;

  - Rychlost načítání (first request do 200ms), asynchronní načítání obsahu, minifikace CSS a JS skriptů, optimalizované grafické prvky v co nejmenších velikostech;

  - Kvalitní kód a SEO (validace kódu dle W3C, Google PageSpeed Insights, Google Mobile Friendly);

  - Webové stránky musí být chráněny proti bezpečnostním chybám, je vyžadováno splnění doporučení aktuálního OWASP Top 10 2021;

  - Ochrana proti spamu, u vstupních polí musí mít webové stránky implementovány antispamové ochranné mechanismy, (minimálně reCAPTCHA);

  - Dodavatel zajistí a implementuje bezpečnostní aktualizace dodaného řešení microsite po dobu provozu řešení, zajištění opravy při zjištění technického problému.

Licence:

- Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

- Na základě autorství či na základě právního vztahu s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení, zejména autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit KUZK jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s touto objednávkou.

- Touto objednávkou nabývá KUZK oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence”). Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu objednávky rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona, včetně jejich dalšího zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této objednávky.

- Licence dle této objednávky je poskytnuta jako nevýhradní. Licence se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele.

- KUZK je oprávněn poskytnout licenci třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž je udělen souhlas touto objednávkou.

- Licence poskytnuté touto objednávkou, přecházejí při zániku hostingu na KUZK.

Harmonogram:

- konzultace / workshopy: 09 / 2022

- tvorba mikro strategie: 09 / 2022

- tvorba prezentačních textů: 09 / 2022

- tvorba video / foto obsahu: 09 / 2022

- návrh kreativního a grafického zpracování: 10 / 2022

- implementace: 10 / 2022

- testování: 10 / 2022

- spuštění: 10 / 2022

Start webových stránek: 1. 11. 2022