Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

pro akci

„VZ0136054: Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – stavební práce“

Objednatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava

zastoupen:	RNDr. Janou Foltýnovou, Ph.D., ředitelkou školy

IČO:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení:	    XXXXXXXXXXXX

číslo účtu:			    XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

MAVA spol. s r.o.

se sídlem:	    Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena:	Ing. Jiřím Válkem, jednatelem

IČO:	48397555

DIČ:	CZ48397555

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX.

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

- Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 Smlouvu o dílo č.G15/2022. Smluvní strany se dohodly na změně Ceny za dílo dle čl. V. odstavec 1 smlouvy o dílo.

- Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně Ceny za dílo dle čl. V. odstavec 1 smlouvy o dílo.

V. Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 11 137 505,84 Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů jedno sto třicet sedm tisíc pět set pět korun českých osmdesát čtyři haléřů). Důvodem pro změnu ceny za dílo jsou vzniklé vícepráce.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat

požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez

rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje

písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst.1 Obč. zákoníku je písemná forma

zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní

zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

- Příloha

Příloha č. 1 - Změnový list k dodatku č. 2

V Ostravě dne 6. 9. 2022		V Ostravě dne 6. 9. 2022

Objednatel:							Zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXXXXXXXX

…………………………………..….                                           ……………………………….

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 					      Ing. Jiří Válek

ředitelka školy						          jednatel