Váš dopis zn.:							Viktor Polák

Ze dne:

Naše zn:	525/221/3/22-Ši			Serafinova 197/17

Vyřizuje:	Jiří Širuček, Bc.				719 00  Ostrava - Kunčice

Tel:	XXX

Email:	XXX

Datum:	14.09.2022

OBJEDNÁVKA  OVs 2222/0218			    Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

Akce: VT Lučina ř. km 10,255 – 23,480 – odstranění zátarasů v k. ú. Šenov u Ostravy, 
k. ú. Havířov, k. ú. Bludovice, DHM 264, č. stavby 5213

Objednáváme u Vás realizaci veřejné zakázky malého rozsahu spočívající v odstranění zátarasů 
VT Lučina ř. km 10,255 – 23,480 dle předložené a odsouhlasené cenové nabídky.

Rozsah prací :      - odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 – 385 m2

- spálení proutí a klestu -  385 m2

- odstranění stromů listnatých průměru do 300 mm – 42 ks

- odstranění stromů listnatých průměru do 500 mm – 11 ks

- odstranění stromů listnatých průměru do 700 mm –   9 ks

- odstranění stromů listnatých průměru do 900 mm –   3 ks

- spálení větví všech druhů stromů  –                          65 ks

- sběr naplaveného TDO odpadu v korytě VT – 10 hod.

TDO naplavený na zátarasech bude uložen do pytlů na předem určených místech. Odvoz zajistí objednatel.

Cena prací: 				do 98.000,- Kč bez DPH

Termín realizace: 			09 - 11/2022

Očekáváme od Vás potvrzení objednávky.

Po potvrzení objednávky a na základě výzvy zhotovitele, objednatel v zastoupení technika pana Jiřího Širučka, Bc.
( tel. XXX) zajistí předání staveniště samostatným zápisem s uvedenými podmínkami, omezením a povinnostmi pro zhotovitele. V zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému datu přejímá.

Ve stavebním deníku bude předání staveniště uvedeno jako zahájení akce.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu přílohy č.9 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění objednávky. V průběhu provádění prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetích osob.

Zhotovitel se zavazuje projednání vstupu na pozemky třetích osob bude-li to nezbytné. Projednání bude oznámeno objednateli se zápisem ve st. deníku. Vznikne-li škoda třetím osobám vinou zhotovitele je povinen ji odstranit nebo v plné hodnotě uhradit do doby ukončení stavby (předání objednateli).

Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností BOZP a PO na stavbě.

Ukončení prací a vyklizení staveniště je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli v předstihu 7-mi pracovních dnů.  Objednatel je povinen nejpozději do  5-ti dnů od oznámení zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení.

Objednatel neodpovídá za škody způsobené na majetku zhotovitele vlivem zvýšených průtoků, třetí osobou nebo vyšší moci.

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu-daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě (předat druhé smluvní straně), a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují (jsou jejími kontaktními osobami), informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditorů pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Zadavatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky neidentifikoval možnosti uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání a inovací, v souladu s § 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které by zároveň splnily principy 3E (účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti) podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89_2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!

Pro fakturaci uvádíme následující potřebné údaje:

Objednatel:		Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:   	Povodí Odry, státní podnik

Závod Frýdek – Místek

Horymírova 3853

738 01 Frýdek – Místek

Podpis objednatele						Podpis zhotovitele

Datum:	15. 9. 2022						Datum:	16. 9. 2022

XXX								XXX

## Ing. Dalibor Kratochvíl

ředitel závodu 2 Frýdek -Místek