##### S M L O U V A   O   D Í L O

##### N A   R E A L I Z A C I

„Náhradní výsadba keřů“

# Dětský domov Aš, příspěvková organizace

se sídlem:             	352 01 Aš, Na Vrchu 1207/26

IČ:                        	477 233 78

DIČ: 			CZ47723378

bankovní spojení: 	Komerční banka, expozitura Aš

číslo účtu:             	8924830297/0100

zastoupen:           	Bc. Martinou Hejlovou, ředitelkou

MT ředitelky 		724 803 489		           e-mail:	martina.hej@seznam.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Jež Václav

sídlo: 			60200 Brno, Mášova 12

IČO:                    	74828908

DIČ: 			 XXXXXXX

bankovní spojení:        XXXXXXX

číslo účtu:                    XXXXXXX

MT			 XXXXXXX 			e-mail:   vaclav.jez@seznam.cz

zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

##### s m l o u v u  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i

„Náhradní výsadba keřů“

I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

###### II. Specifikace díla

2.1	Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to realizace „Náhradní výsadba“ dle cenové nabídky ze dne 9. 4. 2017, která je řešena na základě Projektové dokumentace náhradní výsadby  - Dětský domov Aš, p. o., Na Vrchu 1207/26 Aš“ ze dne 26. 3. 2017, zhotovené XXXXXX.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností nutných k realizaci díla, a v tom zejména dle podmínek stanovených v poptávce o podání cenové nabídky Dětského domova Aš, p. o. ze dne 31. 3. 2017:

- odborné vysázení stromů a keřů, dle „Návrhu náhradní výsadby - Dětský domov Aš, p. o., Na Vrchu 1207/26, Aš“. Seznam a parametry navržených druhů dřevin je popsán v této zprávě.

- následná péče po dobu 3 let od výsadby, tj. po dobu záruky na výsadbu, dle „Návrhu náhradní výsadby - Dětský domov Aš, p. o., Na Vrchu 1207/26, Aš“.

- výstupem zakázky bude výsadba keřů a stromů v rozsahu dle „Návrhu náhradní výsadby - Dětský domov Aš, p. o., Na Vrchu 1207/26, Aš“ a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

- to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

  - Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- touto smlouvou a

- nabídkou zhotovitele díla ze dne 9. 4. 2017

###### III. Doba plnění

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno ve 4. etapách, a to v následujících termínech:

1.etapa – Výsadba keřů a stromů dle PD, termín realizace do XX.XX.2017

2.etapa – Rozvojová péče v prvním roce po výsadbě, termín plnění do XX.XX.2017

3.etapa – Rozvojová péče ve druhém roce po výsadbě, termín plnění do XX.XX.2018

4.etapa – Rozvojová péče ve třetím roce po výsadbě, termín plnění do XX.XX.2019

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména uvedení povrchu pozemku objednatele po provedených pěstebních zásazích do původního stavu, předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

- Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10% (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

3.3	Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

3.4	Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

3.5	Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

###### IV. Místo provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  na pozemku parc. č. 2846/2/1, který se nachází v obci Aš a katastrálním území Aš.

- Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a dokumentací stavu místa provádění díla a že nezjistil žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

- Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za provedení díla ve výši:

Cena díla 1. etapa							87.790,- Kč

Cena díla 2. etapa	                                                                       11.066,-Kč

Cena díla 3. etapa						            11.066,-Kč

Cena díla 4. etapa                                                                              11.066,-Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena díla celkem							120.990,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

- V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.

- Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytovány jakákoli plnění před zahájením provádění díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně v níže uvedených termínech, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných objednateli.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány dílčí faktury v následujících termínech:

1.etapa – datum splatnosti do XX.XX.2017

2.etapa – datum splatnosti do XX.XX.2018

3.etapa - datum splatnosti do XX.XX.2019

4.etapa - datum splatnosti do XX.XX.2020

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.

- V každé dílčí faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá dílčí faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či

- bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.

- Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

- Úhrada ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

###### VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy apod.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

- Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

VII. Podmínky provádění díla

7.1	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.2	Objednatel upozorňuje zhotovitele, že kontrolu díla mohou provádět zaměstnanci zřizovatele, zaměstnanci odboru životního prostředí případně členové neziskové organizace (Zelený dědek).

###### VIII. Předání a převzetí díla

8.1 	Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

8.2	K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.  Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.

Předávací protokol musí obsahovat předmět, charakteristiku díla, místo provádění díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem a zjišťovací protokol o vysázených keřích a stromech. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

8.3	V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

8.6	Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku IX. této smlouvy.

###### IX. Předání a převzetí díla

9.1	Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3. 1. této smlouvy.

9.2	V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

###### X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

10.1	Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1 o zahájení nebo ukončení prací dle této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: Dvě desetiny procenta) z Ceny za provedení díla, , a to za každý den prodlení.

10.2	Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: Dvě desetiny procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně, a to za každý den prodlení.

###### XI. Záruka za jakost

11.1	Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle „Návrhu náhradní výsadby - Dětský domov Aš, p. o., Na Vrchu 1207/26 Aš“ z 26. 3. 2017, zhotoveným XXXXXXX.

###### XII.  Pojištění

12.1	Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských)

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků realizace díla.

12.2	Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XI. odst. 11.1 této smlouvy nejpozději do sedmi dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XI. odst. 11.1 této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XI. odst. 11.1 této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

###### XIII.  Platební styk

13.1	Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

13.2	Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

13.3	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

# XIV. Závěrečná ustanovení

14.1	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.2	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII této smlouvy.

14.3	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

14.4	V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

14.5	Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

14.6	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

14.7	Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

14.8	Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14.9	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

14.10 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede zadavatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: e-mail  vaclav.jez@seznam.cz.

V Aši dne 18. 4. 2017

____________________________			____________________________________

# Václav Jež                                                                     Bc. Martina Hejlová

zhotovitel		                                            ředitelka Dětského domova Aš, p. o.