Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednavatele:  Sml 0174/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel:	Město Milevsko

zast. starostou města Ing. Ivanem Radostou

Sídlo:	 	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO:	 	002 49 831

DIČ: 		CZ00249831

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko

Číslo účtu: 	27-0640992319/0800

Identifikátor datové schránky:  8kabvcx

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Stejskal, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 233,  e-mail: pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz

1.2. Zhotovitel:	KONSTRUKT s.r.o.
	zast. jednatelem Jiřím Dražkou

Sídlo:	Pražská třída 800, 500 04 Hradec Králové

IČO:	275 19 911

DIČ:	CZ27519911

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem	v Hradci   
       Králové, spisová značka C 23809

Bankovní spojení: xx

Č. účtu:	xx

Identifikátor datové schránky: qf3gd2r

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Jiří Dražka

telefon: xx, e-mail: info@konstrukthk.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

xx

telefon: xx,  e-mail: projekce@konstrukthk.cz

2. Předmět smlouvy

2.1. Účastníci smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to následujícího obsahu.

2.2. V souvislosti s uzavřením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že je osobou odborně plně způsobilou k provedení díla v celém rozsahu stanoveném touto smlouvou či příslušnými právními předpisy, a zavazuje se při zhotovení díla postupovat s potřebnou znalostí a odbornou péčí.

II.

1. Předmět díla

1.1. Na základě této smlouvy a za podmínek níže uvedených se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci investiční akce objednatele „Zastřešení víceúčelového hřiště u sportovní haly Milevsko“ Dílo spočívá zejména ve zhotovení prováděcí projektové dokumentace pro realizaci zastřešení víceúčelového sportovní hřiště, jakož i v zajištění inženýrské činnosti.

Bližší specifikace místa plnění předmětu díla: pozemek parc. č. st. 2369, 541/4 k.ú. a obec Milevsko.

Místem předání hmotných výstupů: sídlo objednatele.

1.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (dokončené dílo) v souladu s článkem II., odst. 1.3. od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1.3.  Dílo bude zhotoveno v tomto rozsahu:

- projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby včetně slepého položkového rozpočtu zpracovaná dle požadavků uvedených ve výzvě k podání nabídky ze dne 08.02.2016 a dle cenové nabídky ze dne 09.03.2017, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy č. 1 a 2. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle §1d, vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, přílohy č. 4 – Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně položkového rozpočtu. Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“), především její část D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, bude zpracována v podrobnostech pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu (slepý a kontrolní rozpočet). Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že zpracovaná PD nesmí odporovat obsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (uvedení konkrétních výrobců materiálu apod.),

- zajištění veškeré inženýrské činnosti: vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí nutných pro podání žádosti o společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, podání žádosti o společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, předložení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést i takové činnosti, které provedení díla podmiňují a nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, nicméně jejich nezbytnost je možno při vynaložení odborné péče v souvislosti s prováděním díla předvídat.

III.

1. Cena díla

1.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena:

Cena díla bez DPH: 	240.000 Kč

Základní sazba DPH: 	50.400 Kč

Cena díla včetně DPH: 	290.400 Kč

1.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla vč. DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů.

1.4. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

2. Fakturace a plnění

2.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu dle článku III. odst. 1.1. na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů), a to následovně:

- 90 % z dohodnuté ceny díla dle článku III. odst. 1.1 této smlouvy (tj. 216.000 Kč  + základní sazba DPH) po předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (bez dokladové části),

- 10% z dohodnuté ceny díla dle článku III. odst. 1.1 této smlouvy (tj. 24.000 Kč + základní sazba DPH) po předání dokladové části projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

2.2. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vzniká převzetím díla objednatelem, resp. jeho jednotlivé části dle předchozího odstavce, tj. podpisem protokolu o převzetí (části) díla  pověřeným zástupcem objednatele

2.3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vystavit a doručit mu objednateli daňový doklad nejpozději do 10 dnů od podpisu protokolu o převzetí části díla. Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů od data doručení.

2.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

2.5. Objednatel může vrátit fakturu – daňový doklad v případě, kdy faktura – daňový doklad, vykazuje formální nedostatky, popř. nesplňuje náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, anebo nevzniklo právo na vystavení faktury – daňového dokladu na příslušnou částku. V takovém případě není povinen hradit cenu díla na základě takto vadné faktury.

IV.

1. Doba plnění a předání díla

1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit projekční práce neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo oběma stranami, nejdéle však do 7 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést část díla uvedenou v čl. II. odst. 1.3. a) do 4 měsíců od uzavření smlouvy, přičemž pro účely této smlouvy se tato část díla považuje za provedenou oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace (bez dokladové části projektové dokumentace). Zhotovitel bere na vědomí, že dílo (část díla) vykazující zjevné vady nebude objednatelem převzato a zhotoviteli nevznikne právo na zaplacení ceny díla, jakož i na vystavení faktury dle čl. III. odst. 2.2. této smlouvy.

1.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit inženýrskou činnost specifikovanou v čl. II odst. 1.3.b) neprodleně po předání a převzetí projektové dokumentace (bez dokladové části projektové dokumentace) objednateli na základě protokolu dle čl. IV. odst. 1.2, nejdéle však do 7 kalendářních dnů od podpisu protokolu.

Kompletní dokladová část projektové dokumentace bude objednateli předána na základě předávacícího protokolu společně s pravomocným územním rozhodnutím a stavebním povolením nejpozději do 31.01.2018. Zhotovitel však nebude v prodlení, prokáže-li, že vynaložil veškeré možné rozumné úsilí ke splnění své povinnosti provést tuto část díla v uvedeném termínu, avšak dílo nebylo možné v daném termínu provést z důvodů neležících na straně zhotovitele. O dobu trvání těchto důvodů se prodlužuje termín dokončení díla.

Pokud nebude možné sloučit územní a stavební řízení z důvodů ze strany stavebního úřadu, bude oboustranným dodatkem dohodnuto posunutí termínu zajištění pravomocného stavebního povolení.

1.4. Má-li dílo vady, není dokončeno. Neodstoupí-li pro případ stanovený zákonem či touto smlouvou objednatel od smlouvy ohledně celého plnění, použije se ve vztahu k částečnému plnění tato smlouva obdobně.

2. Počet vyhotovení

2.1. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu 6x v listinné podobě a 1x na CD, DVD nosiči. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf …

2.2. Bude-li ze strany objednatele vyžadován následně větší počet vyhotovení dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli vyhovět, přičemž úplata za vyhotovení dalších stejnopisů nad rámec této smlouvy bude objednateli vyúčtována dle faktických nákladů na vyhotovení zhotovitelem.

V.

1. Součinnost objednatele

1.1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré podklady a údaje týkající se požadavků potřebných pro provedení díla podle této smlouvy, především sledovaného záměru a účelu o tom, co objednatel očekává od návrhu, jaké jsou jeho požadavky objemové a provozní, jaké požadavky vyplývající z místa díla má zhotovitel sledovat a jakými dalšími omezeními je vázán.

VI.

1.  Odpovědnost zhotovitele

1.1. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy a pokyny objednatele.

1.2. Objednatel má zejména právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem způsobem uvedeným v ust. § 2593 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Pro případ prodlení zhotovitele se provedením díla, resp. jeho jednotlivých částí (termíny uvedené v čl. IV. této smlouvy) vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení zhotovitele, s tím, že nárok objednatele na náhradu škody způsobené prodlením zhotovitele není tímto ustanovením o smluvní pokutě nikterak dotčen, přičemž je sjednáno, že náhradu škody může objednatel vůči zhotoviteli požadovat i vedle smluvní pokuty.

1.4. Odpovědnost z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o jejím trvání předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění prací.

1.6. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace a všech subdodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové subdodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty. Současně je zhotovitel povinen získat od nich k jimi vytvořeným částem díla taková práva, aby mohl poskytnout objednateli licenci (podlicenci) tak, jak je sjednáno níže v této smlouvě.

2. Vady díla a záruka

2.1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla ve smyslu této smlouvy záruku, přičemž záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet okamžikem převzetí díla objednatelem. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské činnosti zajišťované dle této smlouvy.

2.2. Zhotovitel odpovídá za vady PD, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

2.3. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 kalendářních dnů po písemném doručení reklamace objednatelem zhotoviteli na kontaktní spojení uvedené v čl. 1.2., pokud smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení až do dne odstranění vady, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě školy. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.

VII.

1. Závěrečná ustanovení

1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli vždy ke dni předání příslušné části díla licenci ke všem autorským dílům předaným objednateli, která zhotovitel vytvořil (resp., k nimž vykonává majetková práva) a podlicenci ke všem autorským dílům, k jejichž zhotovení se touto smlouvou zavázal a k nimž sám nevykonává majetková práva, a to vždy ke všem známým způsobům užití díla, v rozsahu množstevně a místně neomezeném, na dobu trvání majetkových práv k dílu, s právem poskytovat ve stejném rozsahu podlicence, a současně objednateli dává souhlas se zásahem do integrity díla, který je objednatel rovněž oprávněn udělit též třetím osobám.

1.2. Bude-li dílo použito při provádění díla stavebního, a v jeho rámci plněno vadně, je zhotovitel (Konstrukt, s.r.o.) odpovědný objednateli společně a nerozdílně se zhotovitelem stavebního díla, ledaže zhotovitel (Konstrukt, s.r.o.) prokáže, že vadu stavebního díla způsobil zhotovitel, resp. že vadu nezpůsobila chyba v dokumentaci, jejíž vyhotovení je předmětem této smlouvy.

V případě, že stavební dílo nebude provádět firma KONSTRUKT s.r.o., vymiňuje si zhotovitel provádění autorského dozoru při realizaci stavebního díla.

1.3. Tato smlouva vzniká souhlasným prohlášením účastníků o celém jejím obsahu, což účastníci stvrzují svými podpisy. Obsah této smlouvy lze měnit, případně doplňovat, pouze písemnou formou číslovaných a datovaných dodatků k této smlouvě. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

1.4. Uzavření smlouvy o dílo schválila dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 S.b, zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, Rada města Milevska dne 19.04.2017, číslo usnesení 165/17 Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se toto prohlášení považuje za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

1.5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy a osobních údajů na dobu neurčitou prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel.

1.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1 Výzva k podání nabídky

č. 2  Cenová nabídka zhotovitele

V Hradci Králové dne ……….		  	     V Milevsku dne ……………..

Za zhotovitele:                                                                 Za objednatele:

.....................................                                                   .....................................

Jiří Dražka, jednatel                                                       Ing. Ivan Radosta, starosta