##### DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

##### „Stavební úpravy bytu v objektu Komenského 759 Sokolov“

# Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě čl. VII. odst. 1 písm. d) Řádu ředitelky krajského úřadu č. 07/2016 Podpisový řád.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s.r.o.

se sídlem: 		U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 			26316803

DIČ: 			CZ26316803

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	Bc. Lukášem Havlem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy bytu v objektu Komenského 759 Sokolov“ pod ev. č. objednatele KK 01554/2022 a dne 11. 7. 2022 dodatek č. 1 pod ev. č. KK 01554/2022/1 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 2 předmět díla rozšířily, jiné jej zúžily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3, ze kterého vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

| ZL č. | Popis jednotlivých ZL | Rozšíření (+) | Zúžení (-) | ZL vícepráce (+); méněpráce (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby | 13 568,- Kč | 15 027,93,- Kč | - 1 459,93,- Kč |

| Rekapitulace ZL 3 | Celkem rozšíření | Celkem zúžení |
| --- | --- | --- |
| Celkem (bez DPH) | 13 568,- Kč | 15 027,93 Kč |
| Rozdíl (bez DPH) | - 1 459,93 Kč |  |
| Rozdíl (s DPH) | - 1 678,92 Kč |  |

| Rekapitulace změn | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 901 845,41 Kč | 1 037 122,22 Kč |
| Dodatek č. 1 | 213 571,10 Kč | 245 606,77 Kč |
| Dodatek č. 2 | - 1 459,93 Kč | - 1 678,92 Kč |
| Smlouva o dílo vč. dodatků č. 1 a 2 | 1 113 956,58 Kč | 1 281 050,07 Kč |

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 13 568,- Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě 15 027,93 Kč bez DPH.

- Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 1.113.956,58 Kč

(slovy: jeden milión sto třináct tisíc devět set padesát šest korun českých padesát osm haléřů)

DPH 167.093,49 Kč

(slovy: sto šedesát sedm tisíc devadesát tři korun českých čtyřicet devět haléřů)

Cena včetně DPH 1.281.050,07 Kč

(slovy: jeden milión dvě stě osmdesát jedna tisíc padesát korun českých sedm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek č. 2 je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka phmc6ik. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 3 Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby

V Karlových Varech dne ………….…….			V Karlových Varech dne …………………..

___________________________		    ___________________________________

Bc. Lukáš Havel					         XXXXXXXXXXX

jednatel				   	    vedoucí odboru investic

Za správnost: Ing. Aleš Švajdler