Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. SD/09/2022 ze dne 01. 08. 2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace

Se sídlem: 	        			Tyršova 144/1, Nový Jičín, 741 01

Zastoupený:

IČO:	62330136

DIČ:	CZ62330136

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

Kominictví Pavlát s.r.o.

Se sídlem:         			Sídl. Beskydského 1877, Frenštát p. R., 744 01

Zastoupený:

IČO: 					07751800

DIČ:					CZ07751800

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Oprava komínů v objektu Základní školy Nový Jičín, Tyršova ul. 1, p.o.“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD/09/2022 ze dne 01. 08. 2022 tohoto znění:

I.

- V článku IV. – Cena díla se mění znění odstavce 1, který nově zní takto:

### 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenových nabídek, která jsou součástí této smlouvy o dílo a činí:

|  | Cena bez DPH | Vícepráce | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem | 85.590Kč | 22.400Kč | 107.990Kč |

Slovy: stosedmtisícdevětsetdevadesátkorunčeských bez DPH.

2.      V článku V. – Termín plnění se mění termín Ukončení díla, který nově zní takto:

Ukončení díla: 30. 9. 2022

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka prací

V Novém Jičíně dne:_______________________

Za objednatele					       Za zhotovitele

……………………………………….			       ……………………………………..