AQUATIS a.s.

Botanická 834/56

602 00  Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	POD/16922/2022/924/2.5883

Vyřizuje:	Konečný Jiří, Ing.

Tel.:    		xxx

E-mail:    	xxx

Datum:   	31.8.2022

Dodatek č.1 k objednávce č.OVs2922/0094 na optimalizaci projektové dokumentace DUR pro akci č. 5883 „Opatření Krnov, OHO“, dílčí stavby „02.090 Opatření v úseku Krnov – město“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 24.8.2022 se smluvní strany dohodly na znění tohoto dodatku 
č. 1, kterým se mění znění objednávky č. OVs2922/0094 následujícím způsobem:

- Termín provedení optimalizace DUR:	15.9.2022

- Cena díla:	199 200,- Kč bez DPH

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Ostatní ujednání objednávky tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 		Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: 	Ing. Břetislav Tureček, technický ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Konečný, investiční referent

Telefon: 				596 657 111

IČ: 				          	70890021

DIČ: 				          	CZ70890021						Bankovní spojení: 		        	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: 			          	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje zhotovitele:

Aquatis a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČ/DIČ: 46347526 / CZ46347526

Osoba zodpovědná za vedení zakázky: xxx

Tel: xxx

č.účtu: 117729743 / 0300. ČSOB a.s.

xxx

Ing. Břetislav Tureček

technický ředitel

Co: 	OOK – p. Orlitová, zde

Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:

(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu)

Potvrzení převzetí objednávky:

Datum:   6.9.2022

Podpis:   xxx        xxx