DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2021

„Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů“

Smluvní strany

Objednatel:

Východočeská galerie v Pardubicích

Sídlo: 					Zámek č.p. 3, 530 02 Pardubice

IČO: 					00085278

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy:

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., ředitelka

tel.: 466 535 664, 720 038 106

e-mail: zarecka@vcg.cz

Ve věcech technických: 	Ing. Jan Holík

tel.: 702 239 966

e-mail: holik@vcg.cz

Zhotovitel:

Renowood s.r.o.

Sídlo: 				Veveří 496/69, Brno, 602 00

IČO: 				06381472

DIČ:				CZ06381472

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za zhotovitele zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních a obchodních:

Ve věcech technických:

Kontakt:

e-mail: info@renowood.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo.

I.

##### Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2021 smlouvu o dílo č. 1/2021 na zhotovení díla „Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů“.

- Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je úprava termínu dokončení díla z důvodů klimatické nepřipravenosti interiérových prostorů (neustálené vlhkostní a teplotní parametry) k instalaci reliktů mlynářských technologií s podílem dřeva a provedení souvisejících prací ve stavbě.

Dále je předmětem dodatku č. 3 smlouvy úprava platebních podmínek.

II.

##### Předmět úpravy smlouvy

## Smluvní strany se dohodly, že článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

## Termín předání díla se prodlužuje z 30.9.2022 na 31.12.2022.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 se nahrazuje novým ustanovením v následujícím znění:

Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Objednatel uhradí zhotoviteli zbývající cenu díla za jednotlivé relikty mlynářských technologií, které budou po obnově ve stavu dle dokumentace pro realizaci díla osazeny ve stavbě, do výše 90% ceny. Zbývající cena reliktů, které nejsou osazeny ve stavbě z důvodů klimatické nepřipravenosti, bude uhrazena do výše 90% po jejich osazení. Zbývajících 10% ceny reliktů mlynářských technologií bude uhrazeno po převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III.

##### Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek smlouvy se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

- Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran:	Východočeská galerie v Pardubicích,

Zámek 3, 530 02 Pardubice, CZ

IČ: 000 85 278

DS: s9exswj

a

Renowood s.r.o.

Veveří 496/69, 602 00 Brno

IČ: 063 81 472

DS: yn5qww8

- vymezení předmětu dodatku smlouvy:	„Obnova reliktů mlynářských technologií a jejich instalace v objektu Winternitzových automatických mlýnů“

- cena:			 	0,- Kč včetně DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

- Dodatek smlouvy je vyhotoven v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku smlouvy porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

v Pardubicích dne: 19.9.2022				        v Brně dne: 19.9.2022

za objednatele:                                                               za zhotovitele:

…………………………………….				      …………………………………….

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích                                         jednatel