Smlouva o dílo - dodatek č. 1

č. zhotovitele  679/2021			                        č. objednatele SML2022-003.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„ Oprava vodovodu BUK – II. etapa “

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Zastoupen		: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxx

E-mail 		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

Předmětem dodatku č. 1 je:

- navýšení ročního objemu prací plánovaného na rok 2022 z původní částky 7,5 mil. Kč bez DPH do výše 10,6 mil. Kč bez DPH a s tím související prodloužení termínu dokončení a předání kompletně celého díla. Zbývající finanční částka bude prostavěna v roce 2023.

Nebude-li možné z klimatických či jiných závažných důvodů prostavět navýšený finanční objem prací, nebude objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu.

- změna termínu dokončení a předání díla z původního termínu 31.10.2022 na 16.12.2022.

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 689/2022, č. objednatele SML2022-003-Ko ze dne 8.3.2022.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 689/2022, č. objednatele SML2022-003-Ko ze dne 8.3.2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově  dne 8.9.2022						V Přerově dne 8.9.2022

Za zhotovitele:    						           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal                                                                              Michal Zácha

jednatel společnosti					         předseda představenstva