Smlouva o dílo

č. VZ 55/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §2586  a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami:

- Psychiatrická léčebna Šternberk

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ:  00843954

DIČ:  CZ00843954

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2)  Krejčí Building 4you s.r.o.

Sídlo: Šternberk, Průmyslová 2564/10, 	PSČ 785 01

IČ: 27837882

DIČ: CZ27837882

Zapsána v OR, vedeného KS  Ostravě, oddíl C, vložka 43171

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Zastoupena: Zdeňkem Krejčím, jednatelem společnosti

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:

Preambule

Tato smlouva je uzavírána mezi objednatelem jako zadavatelem a zhotovitelem jako vybraným dodavatelem v zadávacím řízení č. 55/2017  s názvem „Podlahářské práce pro PL Šternberk“ v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk, přičemž tato smlouva je uzavírána s cílem dosáhnout oboustranně výhodné úpravy vzájemných občansko-právních vztahů mezi oběma smluvními stranami tak, aby byly řádně a zcela naplněny cíle a účel této smlouvy a byly zcela určitě stanoveny práva a povinnosti zúčastněných smluvních stran, které se vzájemně zavazují plně respektovat jednotlivá ujednání této smlouvy a svým jednáním předcházet nedorozuměním a případným sporným situacím, které by mohly vzniknout v souvislosti s realizací tohoto obchodního případu. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že pro případ nesouladu budou veškeré případné sporné otázky řešeny přednostně vzájemným jednáním s cílem dosáhnout mimosoudního řešení věci a smírné dohody s tím, aby byly zachovány korektní a přímé obchodně právní vztahy mezi oběma smluvními stranami.

I.

Zastupování smluvních stran

- Během realizace díla až do odvolání zmocňují smluvní strany k zastupování tyto osoby:

Za objednatele:

k jednáním ve věcech smluvních:			           MUDr. Hana Kučerová

k dozoru a převzetí provedených prací, objednávek:	Bc. Stanislav Motáň

Za zhotovitele:

k jednáním ve věcech smluvních:				Zdeněk Krejčí

k jednáním ve věcech technických:				Zdeněk Krejčí

II.

Předmět díla

1.	Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy a zadávacích podmínek VZ provést na svůj      	 	náklad a na své nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo:

„Podlahářské práce pro PL Šternberk“

- Předmětem plnění této smlouvy jsou podlahářské práce v prostorách léčebny a to zejména za účelem obnovy stávající, nevyhovující podlahové krytiny konkrétních objektů zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů, zejména § 10 Hygienické požadavky na úklid.

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo provést a objednatel se zavazuje umožnit provedení díla a uhradit zhotoviteli cenu díla.

- Klasifikace předmětu veřejné zakázky (NIPEZ)

Kód a název komodity:					41 Stavební práce

CPV kód:

Pokládka podlah a podlahových krytin			45432100-5

III.

Provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provádět objednatelem požadované a v předmětu této smlouvy vymezené dílo, resp. služby řádně, včas, bez zbytečného odkladu, v souladu s platnými právními předpisy a dále v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

  - Veškerý používaný materiál při provádění podlahářských prací musí být vhodný pro použití ve zdravotnictví a nesmí obsahovat škodlivé látky a emise.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nebyl narušen provoz v objektu objednatele.

- Dílo musí být provedeno v souladu se zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky, s nabídkou zhotovitele a s pokyny objednatele. Musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN a dalším předpisům pro stavební práce. Veškeré podlahářské práce musí být prováděny v maximální kvalitě , plně v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění toho, že materiály, postupy a služby zcela vyhovují účelu předmětu díla.

- Práce budou zajišťovány po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách objednatele. Konkrétní termíny pokládky PVC v objektech objednatele budou stanoveny individuálně v konkrétní dílčí objednávce předložené pověřenou osobou objednatele. Provádění pokládky PVC musí být přizpůsobeno provozním podmínkám.

- Zhotovitel je povinen dílo zahájit nejdéle do 2 pracovních dnů od vyzvání objednatelem.

- U nenadálých situací (havárie, krizová situace vzniklá provozem zařízení) je požadovaný reakční čas nástupu na opravu podlahové krytiny max. do 24 hodin od objednání objednatelem.

- Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatem do 2 pracovních dnů od doručení této výzvy zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy o dílo dojde teprve k předání díla objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek až poté, co budou odstraněny případné drobné vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do 24 hodin ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. Oprávněná osoba k převzetí: xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx.

- Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje jakoukoliv vadu a to až do doby jejího úplného odstranění zhotovitelem.

IV.

Cena díla a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2620 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na cenách vycházející z předložené cenové nabídky ve výběrovém řízení.

  - Cena díla vychází z předpokládaného objemu prací za 12 měsíců a to v rozsahu, který je dán Přílohou č. 2 ZD – Model – hodnotící tabulka s předpokládaným množstvím provedených prací za 12 měsíců - viz Příloha č. 1 této smlouvy o dílo.  Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle platného znění zákona.

  - Cena za dílo je pevná, úplná, konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním díla a se splněním povinností prodávajícího. Cena za dílo může být měněna jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem formou písemného dodatku k této smlouvě.

  - Celková cena obsahuje zejména:

- veškerou dopravu pracovníků;

- cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);

- cenu za manipulaci s materiálem;

- veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění;

- amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k  provádění předmětu plnění;

- veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků ZD.

  - Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od objednávky a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

  - Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí a případů provedení prací bezprostředně nutných k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle.

  - Smluvní cena bude hrazena objednatelem prostřednictvím měsíčních faktur na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a dodávek materiálů, který před vystavením faktury obě smluvní stany odsouhlasí a potvrdí svými podpisy. Bez tohoto soupisu nebude možné fakturu proplatit.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

  - Plnění dle této smlouvy kde DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle  § 92a a výši daně je povinen doplnit a přiznat  příjemce plnění (objednatel). Tato povinnost bude uvedena na faktuře a dále bude uvedena i sazba DPH.

  - Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

  - Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

  - Faktura bude proplacena bezhotovostně na účet zhotovitele s tím, že zhotovitel vystaví            fakturu, která bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu. Faktura musí být předána, zaslána objednateli nebo jím zmocněnému zástupci a její splatnost je 30 dní od doručení objednateli.

  - Faktura bude vystavena na základě protokolu o provedení prací, který oprávněná osoba  objednatele po prohlídce potvrdí svým podpisem, s případným označením vad a nedodělků. Jedno vyhotovení předávacího protokolu, podepsaného oprávněnou osobou za objednatele zůstane zhotoviteli a druhé vyhotovení bude předáno objednateli.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, má zhotovitel právo účtovat úrok                   z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel neprovede plnění dohodnuté dílo nebo neprovede odstranění závady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo požadovat smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) za každý, byť započatý, den prodlení.

  - Smluvní strany vylučují možnost jakéhokoliv omezení případných sankcí. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek plynoucí ze smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

  - Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení je splatná do 7 dnů od doručení povinné smluvní                                straně písemné výzvy oprávněné strany s vyčíslením výše smluvní pokuty nebo úroku.

V.

Doba a místo plnění díla

1.	Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje 		právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení                   		zadávacího řízení VZ.

Termín zahájení:				05/2017

Předpokládaný termín ukončení: 		36 měsíců od podpisu smlouvy

Doba plnění činí 36 měsíců od podpisu smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu 499.999,- Kč bez DPH a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

- Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele, Šternberk, Olomoucká 1848/173, přičemž práce budou prováděny ve všech prostorách budov Psychiatrické léčebny.

- Oprávněné osoby objednatele: xxxxxxxx, tel. xxxxxx, e-mail xxxxxxxxxx .

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a písemnými dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly Čl. II. této smlouvy a technickým podmínkám objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.

- Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

- Zhotovitel je pro účel této smlouvy původcem odpadů a odpovídá za jejich řádnou likvidaci. Zhotovitel zajistí úklid po provedených pracích na své náklady.

- Práce budou probíhat za provozu, provádění prací musí být koordinováno s objednatelem. Po celou dobu prací je nutné respektovat potřeby a požadavky oddělení léčebny a zachovat provoz.

- Zhotovitel a jeho zaměstnanci se zavazují během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech technické i jiné povahy, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

- Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech     skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či                kvality.

VII.

Záruční lhůta, odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení díla spočívající mimo jiné v použití materiálů odpovídajících příslušným normám a za řádné a odborné provedení díla v souladu se standardem, odpovídajícímu obvyklé současné úrovni.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na dílo, resp. minimálně vlastnosti obvyklé, a to u pokládky PVC minimálně 36 měsíců od jeho protokolárního předání objednateli.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednavateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností, vadnou dodávkou prací či materiálu.

- Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

  - právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel u reklamovaných stavebních prací do 24 hodin od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, popřípadě uvede důvod, proč nechce reklamaci uznat. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává v plném rozsahu. Reklamace se považuje za uplatněnou včas, pokud je odeslána objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby.

  - právo na zaplacení nákladů na odstranění vad opravou v případě, kdy si - po marné písemné výzvě zhotoviteli k jejich odstranění - objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použijí k jejich odstranění třetí osoby (odstranění záruční vady třetí osobou, podle tohoto ustanovení, nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem),

  - právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,

  - právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla a zhotovitel tyto vady či nedodělky neodstranil ani po písemném upozornění zhotovitele objednatelem o výskytu vad či nedodělků vč. stanovení dodatečné přiměřené lhůty k jejich nápravě

Volba mezi nároky uvedenými pod písmeny a) – d) za podmínek stanovených výše náleží objednateli, který je povinen volbu oznámit zhotoviteli ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže objednatel měnit bez souhlasu zhotovitele.

- Zhotovitel neodpovídá za závady způsobené neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby.

VIII.

Ukončení smluvního vztahu

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo uplynutím času, na který je smluvena.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v Občanském zákoníku a v této smlouvě. Odstoupení musí mít písemnou formu. Účinky odstoupení nastanou jeho doručením zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména, jestliže zhotovitel:

- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinnosti, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené provádí dílo neodborným způsobem i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály vstoupí nebo vstoupil do likvidace nebo do insolvenčního řízení vč. podání návrhu na zahájení takového řízení, zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit poté, co k ní dojde

- změní právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě

- uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, u kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by znal úplné a pravdivé údaje

- se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání

- poruší smlouvu podstatným způsobem

- jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinnosti.

- Zhotovitel může odstoupit od smlouvy:

- při závažném porušení povinností objednatele zejm. prodlení s platbou ve lhůtě více jak 60 dnů.

- Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě, že odstoupí objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

- Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách dále ustanovení odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Obě smluvní strany jsou povinny si oznámit jakoukoli změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné formě formou dodatků ke smlouvě, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je

projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle prosté omylu.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

- Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

- Smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst.1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí uzavřené smlouvy či její obsah není považována za obchodní tajemství.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Nezbytnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Model – hodnotící tabulka s předpokládaným množstvím provedených prací za 12 měsíc.

| Za objednatele: Ve Šternberku, dne: 2. 5. 2017 MUDr. Hana Kučerová ředitelka Psychiatrická léčebna Šternberk |  | Za zhotovitele: Ve Šternberku, dne: 4. 5. 2017 Zdeněk Krejčí jednatel společnosti Krejčí Building 4 you s.r.o. |
| --- | --- | --- |