**Smlouva o dílo**

uzavřená dle § 1724 a další zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace,

Tří. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín

zastoupený Vladimírou Křížkovou, ředitelkou

IČ 46937081, č. ú., vedený u Komerční banky a.s., Hodonín

jako odběratelem na straně jedné

a

Jaroslav Křivák, malířské a natěračské práce, IČO 68053029, Brandlova 27, 695 01 Hodonín

jako dodavatelem na straně druhé

**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je dodávka malířských a natěračských prací pro odběratele (dále jen „dílo“). Rozsah díla je následující:

Malování prádelenského provozu – barva bílá

Malování kotelny a dílny – barva bílá

Malování celkem 8 provozních místností a pokojů – barevné provedení, omyvatelný nátěr

dle *Cenové nabídky pro výmalbu budovy Domov pro seniory Bažantnice Hodonín*, která je přílohou smlouvy, vč. dodávky materiálu.

**Čas a místo plnění**

Místem plnění jsou prostory v sídle odběratele, vyjmenované v předchozím článku. Termín plnění 26.9.2022 – 31.12.2022.

**III.**

**Cena a způsob úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto :

**Celková cena činí 66.630,- Kč K(slovy šedesátšesttisícšestsettřicet korun českých**).

Dodavatel není plátce DPH, celková cena je konečná.

1. Cena díla je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná a v ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky potřebné pro jeho zhotovení.
2. Odběratel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se dohodli na splatnosti faktury 14 dní. Odběratel uhradí cenu za dílo bezhotovostně, jednorázově, po převzetí díla. Odběratel prohlašuje, že má dostatečné finanční zdroje na uhrazení faktury za provedené dílo

**IV.**

**Povinnosti dodavatele a odběratele, sankce**

1. Dodavatel se zavazuje splnit předmět smlouvy v rozsahu, termínu a za cenových podmínek stanovených smlouvou výše. Odběratel se zavazuje řádně uhradit fakturu za provedené práce.
2. Záruční doba na provedené dílo je 24 měsíců.
3. Sjednávají se smluvní pokuty z ceny díla ve výši 0,05% :
4. U dodavatele za nedodržení termínu zhotovení díla za každý den prodlení po sjednaném termínu
5. U odběratele za nedodržení sjednané doby uhrazení faktury za každý den prodlení po sjednaném termínu

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva může být měněna nebo doplněna jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky.
2. Je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Dodavatel dává souhlas objednateli s uveřejněním této smlouvy v registru smluv. Zároveň prohlašuje, že žádné ustanovení smlouvy nemá povahu obchodního tajemství. Odběratel se zavazuje zveřejnit smlouvu v registru smluv s anonymizací osobních údajů.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva je vyjádřením svobodné a pravé vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek , smluvní strany s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hodoníně, dne 21. 9. 2022

------------------------------------- -------------------------------

 Dodavatel Odběratel